## Slide 1: Projektové Řízení
by Martin Rangl

## Slide 2
Manažerské nástroje: Pomocníci pro efektivní řízení
Manažerské nástroje jsou nezbytné pro efektivní řízení a dosažení cílů. Poskytují strukturu, organizaci a nástroje pro efektivní práci s informacemi a procesy. Správný výběr a používání manažerských nástrojů přináší řadu výhod a zjednodušuje řízení projektů, týmů a procesů.

## Slide 3
Co jsou manažerské nástroje a k čemu slouží?
1
Organizace a struktura
Manažerské nástroje pomáhají uspořádat úkoly, zdroje a informace a zajistit efektivní průběh práce.
2
Efektivní plánování
Nástroje slouží k plánování a řízení projektů, stanovování cílů a sledováni progressu.
3
Vylepšování procesů
Usnadňují identifikaci, analýzu a optimalizaci procesů, čímž se zvyšuje jejich efektivita.
4
Lepší komunikace
Poskytují platformu pro transparentní komunikaci, sdílení informací a spolupráci.

## Slide 4
Plánování a organizování
1
Definice cílů
Jasně definované cíle poskytují směr a motivaci pro celý tým.
2
Plánování strategií
Výběr strategií a jejich rozdělení do konkrétních kroků vede k efektivnímu dosažení cílů.
3
Organizace zdrojů
Optimální alokace zdrojů, jako je čas, peníze a lidské zdroje, je klíčová pro úspěšné provedení plánu.

## Slide 5
Výhody používání manažerských nástrojů v praxi
Zlepšení efektivity
Optimalizované procesy, úkoly a komunikace vedou k vyšší produktivitě a ziskovosti.
Lepší řízení rizik
Identifikace a zmírňování rizik prostřednictvím efektivního plánování a monitorování.
Zvýšená transparentnost
Sdílení informací a transparentní komunikace usnadňují spolupráci a zlepšují výsledky.
Zlepšená kvalita práce
Nástroje umožňují kontrolu a monitorování procesů, což vede k vyšší kvalitě výsledků.

## Slide 6
Vedení lidí
Komunikační dovednosti
Jasná, efektivní a otevřená komunikace je základem úspěšného vedení.
Delegování úkolů
Věřte svým kolegům, svěřte jim zodpovědnost a podpořte jejich rozvoj.
Motivující styl
Pozitivní a inspirativní přístup motivuje kolegy k vyššímu výkonu a loajalitě.

## Slide 7
Motivace zaměstnanců
1
Ocenění a uznání
Uznání a pochvala za dobrou práci posilují motivaci a zvyšují produktivitu.
2
Výzvy a rozvoj
Nabídka nových výzev a příležitostí k rozvoji posiluje zájem a loajalitu.
3
Příjemné pracovní prostředí
Příjemné a vstřícné pracovní prostředí motivuje k lepší práci a zvyšuje spokojenost.

## Slide 8
Kontrola a zpětná vazba
Pravidelné kontroly
Sledování pokroku a dosahování cílů.
Získání zpětné vazby
Identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšení.
Vzájemná komunikace
Otevřené sdílení informací a nápadů.

## Slide 9
Rozhodování a řešení problémů
Shromažďování informací
Získání relevantních dat a informací pro efektivní rozhodování.
Analýza možností
Zvážení všech dostupných možností a jejich dopadů na situaci.
Volba nejlepšího řešení
Zvolení nejlepšího řešení na základě objektivní analýzy a zvážení všech faktorů.

## Slide 10
Řízení změn
Komunikace
Transparentní a otevřené informování o změnách.
Zapojení
Možnost participovat na procesu změn a sdílet myšlenky.
Podpora
Poskytnutí potřebné podpory a zdrojů pro úspěšné zavedení změn.

## Slide 11
Závěr a klíčové poznatky
Spolupráce
Efektivní management se děje v spolupráci.
Vzdělávání
Kontinuální rozvoj a učení jsou klíčové pro úspěšný management.
Flexibilita
Přizpůsobování se měnícím se podmínkám je zásadní.
Vedení
Silné a spravedlivé vedení je základním kamenem efektivního managementu.

## Slide 12
Využití Ganttova diagramu
Ganttův diagram je vizuální nástroj pro plánování a sledování projektů. Je to jednoduchý, ale efektivní nástroj, který umožňuje vizualizovat úkoly, časové harmonogramy a závislosti v projektech.

## Slide 13
Co je to Ganttův diagram?
Vizuální znázornění úkolů
Každý úkol je reprezentován vodorovným pruhem s definovaným datem zahájení a dokončení.
Zobrazení závislostí
Ukazuje, jak jsou úkoly propojeny, a zdůrazňuje závislosti mezi nimi.
Zobrazení pokroku
Lze ho použít pro vizualizaci aktuálního pokroku projektu.

## Slide 14
Hlavní výhody Ganttova diagramu
1
Přesnost plánování
Umožňuje přesně plánovat úkoly a jejich časové harmonogramy.
2
Zlepšení komunikace
Usnadňuje komunikaci a sdílení informací o projektu mezi členy týmu.
3
Lepší vizualizace
Poskytuje vizuální znázornění celého projektu, a to včetně úkolů, závislostí a časového harmonogramu.

## Slide 15
Aplikace Ganttova diagramu v projektovém managementu
Plánování projektů
Pomáhá definovat úkoly, jejich časové harmonogramy a závislosti.
Sledování pokroku
Umožňuje vizualizovat aktuální pokrok projektu a identifikovat potenciální problémy.
Správa zdrojů
Pomáhá s plánováním a přidělováním zdrojů pro jednotlivé úkoly.

## Slide 16
Postup tvorby Ganttova diagramu
1
1. Definování úkolů
Seznamte se s úkoly v projektu a rozdělte je na menší, spustitelné kroky.
2
2. Určení závislostí
Identifikujte závislosti mezi úkoly a pořadí, ve kterém je potřeba je dokončit.
3
3. Zadáni termínu
Určete počáteční a koncové datum pro každý úkol.
4
4. Vytvoření diagramu
Vytvořte diagram pomocí softwaru nebo manuálně.
5
5. Sledování a aktualizace
Pravidelně aktualizujte diagram podle skutečného pokroku.

## Slide 17
Klíčové komponenty Ganttova diagramu
Úkoly
Vodorovné pruhy představující jednotlivé úkoly v projektu.
Časová osa
Horizontální osa představující časový rozvrh projektu.
Datum zahájení a dokončení
Začátek a konec úkolu na časové ose.
Závislosti
Spojení mezi úkoly, které ilustrují jejich vzájemnou závislost.

## Slide 18
Jak Ganttův diagram usnadňuje plánování a sledování projektu?
Vizualizace úkolů
Zobrazuje všechny úkoly v projektu a jejich vzájemné propojení.
Sledování pokroku
Umožňuje snadno sledovat aktuální pokrok projektu.
Identifikace rizik
Pomáhá s včasnou identifikací potenciálních problémů a rizik.
Přizpůsobení plánu
Usnadňuje přizpůsobení plánu v případě neočekávaných událostí.

## Slide 19
Nejlepší praktiky pro efektivní použití Ganttova diagramu
Jasné definice úkolů
Ujistěte se, že každý úkol je jasně definován a srozumitelný.
Realističné časové harmonogramy
Nepodceňujte čas potřebný pro dokončení úkolů a nastavte si realističné termíny.
Komunikační nástroj
Použijte diagram jako nástroj pro komunikaci a spolupráci mezi členy týmu.
Pravidelné aktualizace
Pravidelně aktualizujte diagram podle skutečného pokroku projektu.

## Slide 20
Tipy pro vytváření přehledného a účinného Ganttova diagramu
1
Jasné a stručné popisy úkolů
Použijte stručné a srozumitelné popisy úkolů, které jsou snadno pochopitelné.
2
Vizuální rozlišení úkolů
Použijte různé barvy nebo styly pro různé typy úkolů, abyste je snadno rozlišili.
3
Vyvážený design
Uspořádejte diagram tak, aby byl přehledný a snadno se v něm orientoval.
4
Použijte vhodné nástroje
Existuje mnoho softwarových nástrojů, které usnadňují tvorbu a správu Ganttů.

## Slide 21
Představení Ganttova diagramu a jeho aplikace
1
Plánování projektů
Ganttův diagram vizualizuje jednotlivé úkoly, jejich časový harmonogram a vzájemné závislosti.
2
Sledování progressu
Diagram umožňuje sledovat pokrok a plnění úkolů a identifikovat případné zpoždění.
3
Optimalizace zdrojů
Pomáhá s efektivním rozdělováním zdrojů a optimalizací pracovních kapacit.
4
Zlepšená komunikace
Poskytuje jasný a srozumitelný přehled o plánu a progressu projektu.

## Slide 22
Načrtněte Ganntův diagram plnění Vašich studijních povinností v tomto semestru

## Slide 23
Tvorba a použití myšlenkových map
Myšlenkové mapy jsou výkonným nástrojem pro organizaci myšlenek, efektivní plánování a kreativní řešení problémů. Tato prezentace vás provede základy tvorby a různými způsoby využití těchto užitečných diagramů.

## Slide 24
Co jsou myšlenkové mapy?
1
Vizuální znázornění myšlenek
Myšlenkové mapy využívají obrázky, barvy a strukturu k zachycení souvislostí mezi různými myšlenkami a koncepty.
2
Individuální přístup
Každá mapa je unikátní a odráží osobní způsob uvažování daného jedince.
3
Nelineární struktura
Na rozdíl od tradiční lineární struktury, mapy umožňují nezávislé přemýšlení a snadnou aktualizaci.

## Slide 25
Výhody tvorby myšlenkových map
Organizace myšlenek
Mapy pomáhají soustředit a systematizovat informace, které máme v hlavě.
Podpora kreativity
Vizuální charakter map podporuje spontaneitu a otevírá nové cesty pro řešení problémů.
Zlepšení paměti
Díky propojení informací a obrázků si lépe zapamatujeme klíčové body.

## Slide 26
Postup při tvorbě myšlenkové mapy
1
1. Centrální téma
Definujte hlavní myšlenku, která bude v centru mapy.
2
2. Klíčová témata
Vytvořte hlavní větve vycházející z centra s nejdůležitějšími souvisejícími tématy.
3
3. Detaily a souvislosti
Doplňte menší větve s dílčími myšlenkami a propojte je do uceleného obrazu.

## Slide 27
Způsoby využití myšlenkových map
Plánování
Mapy pomáhají strukturovat úkoly, projekty a řešení problémů.
Učení
Mapa umožňuje vizualizovat a lépe si zapamatovat komplexní témata.
Prezentace
Mapy jsou skvělým nástrojem pro efektivní předávání myšlenek a informací.
Rozvoj kreativity
Tvorba map podněcuje kreativní myšlení a objevování nových souvislostí.

## Slide 28
Tipy pro efektivní tvorbu map
Používejte barvy
Barvy pomáhají odlišit jednotlivé větve a zvýraznit důležité prvky.
Buďte kreativní
Nevázejte se na pravidla, uvolněte svou fantazii a experimentujte.
Zapojte obrázky
Vkládání obrázků posiluje vizuální dimenzi a podporuje zapamatování.
Najděte si čas
Tvorba kvalitní mapy vyžaduje soustředění a dostatek času.

## Slide 29
Aplikace a nástroje pro tvorbu map
Ruční tvorba
Papír a tužka jsou klasickým a flexibilním řešením.
Digitální nástroje
Počítačové aplikace jako Miro, Mural nebo MindNode nabízejí více možností.
Mobilní aplikace
Snadno dostupné a pohodlné možnosti na smartphonech a tabletech.

## Slide 30
Příklady úspěšného použití map
Strategické plánování
Mapy pomáhají vytvářet ucelenou vizi a jasně definovat cíle.
Vzdělávání a učení
Vizuální charakter map usnadňuje zapamatování a pochopení látky.
Týmová spolupráce
Společná tvorba map stimuluje kreativitu a sdílení nápadů.
Osobní rozvoj
Mapa umožňuje lepší organizaci myšlenek a vyjasnění priorit.

## Slide 31
Integrace map do pracovních procesů
Brainstorming
Mapy jsou skvělým nástrojem pro generování a zaznamenávání nápadů.
Plánování projektu
Umožňují strukturovaně rozčlenit úkoly, milníky a odpovědnosti.
Přehled a komunikace
Vizualizace složitých konceptů usnadňuje jejich prezentaci a vysvětlení.

## Slide 32: Myšlenkové mapy
Jedním z prvních uživatelů byl Porfyrios z Tyru (232–304) - novoplatónský filosof. Jeho rodné jméno bylo Malchos („král“), ale po příchodu do Říma si své jméno pořečtil – na Porfyrios (podle nachové barvy královského oděvu).
http://myslenkove-mapy.cz

## Slide 33: Použití MM
Tvorba různých typů zpráv
Organizace myšlenek při psaní zpráv
Analýza vztahů mezi prvky podnikatelského plánu.
Efektivní plánování projektů
Lepší příprava jednání
Příprava poznámek pro projev, referát
Stanovení priorit činností v projektu

## Slide 34: Použití MM – pokr.
Vytvoření strukturální mapy podniku
Navrhování projektů
Prezentace výsledků projektu
Organizace počítačových souborů podle kategorií
Propojení různých projektových dokumentů s mapou
Plánování událostí (schůzky, návštěvy, cesty, …)
Mapa může být názornější než tradiční dokument

## Slide 35: Použití MM při studiu
Eliminace ztrát času vznikajících při lineárním zápisu
Zvýšení efektivity studia, organizace studijních materiálů pomocí map
Výcvik schopnosti porozumění (čtení textů, vytváření map)
Tvorba mapy může podpořit brainstorming při hledání nápadů
Zapamatování lze podpořit organizací velkých množství informací s pomocí map
Komplexní informace jsou přehlednější, jsou-li uspořádány do mapy
Lepší pochopení posiluje rozvoj kreativní a systematické dedukce
Mapa usnadňuje strukturování obsahu práce (diplomové, referátu, článku, zprávy, …)

## Slide 36: Od papíru k obrazovce (a zpět)
Dříve se používala tužka a papír, flipchart apod.
Softwarová aplikace zvyšuje inovativní a kreativní potenciál pracovníků, umožňuje zachycení a sdílení znalostí.
Velké mapy – na obrazovce se stávají nepřehlednými - tisknout a slepit

## Slide 37: PC Podpora – FreeMind
http://magazin.stahuj.cz/aktuality http://www.abclinuxu.cz/clanky/
FreeMind je opensource program pro zapisování myšlenkových map napsaný v Javě a přeložený do češtiny. Kreslení myšlenkových map je velmi jednoduché a intuitivní. Na plochu zapisujete informace do jednotlivých bloků a spojujete je pomocí linek do stromové struktury. Kliknutím na některý z uzlů se rozbalí nebo zabalí všechny podvětve, takže lze velmi snadno pracovat i s obrovskými myšlenkovými mapami.

## Slide 38: MindManager http://www.mindshop.sk/store/
Uspořádání myšlenek do vrstev, možnost přehledných a detailních pohledů
Hyperlinky na jiné elektronické objekty (dokumenty, obrázky, webové stránky, email)
Přetahování (drag and drop) myšlenek a informací při tvorbě projektů a dalších znalostních struktur
Velká knihovna symbolů a ikon podporující neverbální sdělování složitých myšlenek
Export projektů a dalších znalostních struktur do produktů MS - Project, PowerPoint, Word, Excel a do HTML
Online spolupráce v zabezpečeném prostředí
„Sbalení a odeslání" map a připojených dokumentů e-mailem

## Slide 39: Myšlenkové mapy a MS Project
Vizualizace záměru
  Možnosti MS Project jsou srovnatelné s ostatními dostupnými aplikacemi
Přenos dat do plánu
  Není třeba řešit přenos dat do plánu
  Odehrává se automaticky
  Podněty lze následně rozpracovávat, dále propojovat, přiřazovat zdroje apod.
Notes: Ačkoli je v rámci řízení projektů mnoho zautomatizovaných procesů a ověřených postupů, není pochyb o tom, že využití dalšího nástroje, myšlenkových map, nemůže být na škodu. Myšlenkové mapy totiž pomohou buďto s úvodním vyhodnocováním cílů a s tím spojeným brainstormingem pro stanovení dalších kroků, nebo je lze využít pro přehledné znázornění úkolů a jejich částí týkajících se udržení chodu projektu. Navíc stejně jako se může projekt postupně měnit, například po stránce termínů a z nich dále vyplývajících problémů k řešení, i myšlenkovou mapu lze průběžně neustále aktualizovat, doplňovat a přizpůsobovat změnám. (Buzan & Griffiths, 2013) Ačkoli se nelze vyhnout běžně lineárně tvořené projektové dokumentaci, je vhodné do základů projektu zahrnout i myšlenkovou mapu. Otázkou může být, zda stačí její papírová forma, kterou lze okopírovat a předat kolegům nebo je lepší pracovat se softwarem pro tvorbu myšlenkových map. Ani jedna varianta není špatně, ovšem Buzan & Griffiths (2013) upozorňují na výhodu elektronických myšlenkových map, které nejen že se snadno sdílí s dalšími pracovníky, ale některé aplikace mají také možnost zobrazení v módu upraveném pro práci na projektech, například Buzanova aplikace iMindMap (dnes Ayoa) nebo MindManager doporučovaná Müllerem (2013). Myšlenková mapa obsahující všechny důležité body se tak snadno propojí například s Ganttovým diagramem nebo přepíše do automatizovaného seznamu úkolů, kam lze přidat více detailů k danému bodu. Hubatka (2021c) ovšem upozorňuje, že i toto je dovednost, kterou je třeba se nejprve dobře naučit, než je možné začít ji využívat. Ačkoli propojení intuitivní a kreativní techniky myšlenkových map a nástrojů projektového managementu s jasně danými pravidly má práci značně usnadnit, není vyloučeno, že mohou nastat matoucí situace, například když se stejný pojem objeví v mapě víckrát. Pracovat dále s takovou mapou chce úplné porozumění vazeb v projektu a znalosti, co z čeho vyplývá. Je potřeba mít zkušenosti s vedením projektů i myšlenkovým mapováním, aby bylo možné se s podobnými problémy vypořádat. V dnešní době ale existují i možnosti proškolení pro získání těchto dovedností. 28

## Slide 40
Mentální mapy - efektivní vizualizace informací
Centralizovaná myšlenka
Centrální myšlenka nebo téma je reprezentována v centru mapy.
Větve a podvětve
Hlavní myšlenky a detaily se rozvětvují od centrální myšlenky.
Vizualizace a barvy
Použití barev, tvarů a vizuálních symbolů pomáhá v zapamatování a pochopení informací.
Organizace a struktura
Uspořádaná struktura a vizuální propojení informací podporuje logické myšlení a učení.

## Slide 41: Úkol: Sestavte myšlenkovou mapu vize Vašeho budoucího profesního uplatnění

## Slide 42
Sedm základních nástrojů zlepšování kvality - přehled
Nástroj
Popis
Použití
Brainstorming
Generování nápadů a řešení problémů.
Identifikace příčin a řešení problémů.
Diagram příčin a následků (Ishikawa)
Analýza příčin problému a jejich vzájemných vztahů.
Hledání kořenových příčin problémů.
Kontrolní seznam
Systematická kontrola a monitorování procesů a úkolů.
Prevence chyb a zajištění kvality.
Kontrolní graf
Sledovaní variability dat a vyhodnocování trendů.
Identifikace a vyhodnocování příčin variability.
Histogram
Grafické zobrazení četnosti dat a jejich rozložení.
Identifikace nejčastějších hodnot a rozložení dat.
Paretoův diagram
Zobrazení příčin problémů a jejich vlivu na celkový výsledek.
Identifikace nejdůležitějších příčin problémů.
Diagram rozptylu
Zobrazení vzájemného vztahu dvou proměnných.
Vyhodnocování vztahů a identifikace korelací.

## Slide 43
Brainstorming - nástroj pro generování nápadů
Fáze brainstormingu
Definice problému
Generování nápadů
Hodnocení nápadů
Výběr nejlepšího řešení
Pravidla brainstormingu
Všechny nápady jsou vítány
Neposuzujte nápady v průběhu brainstormingu
Mnoho nápadů je lepší než málo
Buďte kreativní a myslete netradičně
Tipy pro brainstorming
Používejte vizuální pomůcky (whiteboard, sticky notes)
Vyměňte si role a pohleďte na problém z jiné perspektivy
Zvolte časový limit pro generování nápadů

## Slide 44
Diagram příčin a následků - analýza problémů
Problém
Hlavní problém, který je předmětem analýzy.
Lidé
Vliv lidských faktorů na problém, např. chyba operátora, nedostatek znalostí.
Stroje
Vliv strojů a zařízení na problém, např. porucha, nesprávná konfigurace.
Materiály
Vliv materiálů a surovin na problém, např. nekvalitní materiál, nedostatečné množství.

## Slide 45
Kontrolní seznam - nástroj pro kontrolu a monitorování
Vytvoření kontrolního seznamu
Určení relevantních kroků a kritérií pro kontrolu.
Použití kontrolního seznamu
Kontrola a monitorování procesu podle definovaných kroků.

## Slide 46
Aplikace nástrojů v praxi - příkladové studie
Aplikace manažerských nástrojů v praxi umožňuje zjednodušit a zefektivnit procesy a dosahovat lepších výsledků. Pomocí Ganttova diagramu se dají efektivně plánovat projekty, mentální mapy umožní komplexní vizualizaci informací a Sedm základních nástrojů zlepšování kvality přináší širokou škálu nástrojů pro analýzu a řešení problémů.

## Slide 47
Podání Projektového Záměru
Představujeme projektový záměr, který přináší inovace a posouvá hranice. Tento projekt cílí na zlepšení kvality života a udržitelnost, přičemž zohledňuje potřeby komunit a prostředí.
by Martin Rangl

## Slide 48
Úvod a Kontext
Současná Situace
Projekt vychází z aktuálních potřeb v oblasti urbanizace a technologických změn.
Historie a Vývoj
Vycházíme ze zkušeností a úspěšných projektů v zahraničí, které nám poskytují inspiraci.
Budoucí Perspektivy
Směřujeme ke komplexním řešením, která ovlivní následující generace.

## Slide 49
Cíle a Očekávaný Přínos Projektu
Primární Cíl
Zlepšení infrastrukturní efektivity a udržitelnosti města.
Ekonomické Přínosy
Podpora ekonomického růstu prostřednictvím zvýšení produktivity.
Sociální Dopady
Zvýšení kvality života a zapojení komunity do rozhodovacích procesů.

## Slide 50
Cílová Skupina
Komunitní Zapojení
Projekty zaměřené na místní obyvatele a jejich potřeby.
Podnikatelská Sektor
Inovace a podpora pro místní podnikatele a firmy.
Mladá Generace
Vzdělávací a rozvojové programy pro mládež.

## Slide 51
Projektové Aktivity
1
Infrastrukturní Rozvoj
Plánování a implementace moderních technologií pro rozvoj města.
2
Vzdělávací Iniciativy
Příprava workshopů a školení zaměřených na inovace a technologii.
3
Ekologické Aktivity
Projekty zaměřené na obnovitelné zdroje a trvale udržitelný rozvoj.

## Slide 52
Časový Harmonogram
Plánování
Od ledna do března, důkladná příprava a stanovení cílů.
Realizace
Od dubna do září, implementace a řízení projektových aktivit.
Hodnocení
Říjen až prosinec, evaluace a zhodnocení dosažených výsledků.

## Slide 53
Finanční Plán
Výdajová Položka
Náklady (v tis. Kč)
Personální Náklady
1,200
Materiálové Výdaje
800
Zařízení a Technologie
500

## Slide 54
Zdroje Financování
1
Veřejné Granty
Získání prostředků od státních a evropských zdrojů.
2
Soukromé Investice
Zapojení soukromých investorů a firem do projektu.
3
Nadace a Fondy
Získání podpory od různých nadací zaměřených na rozvoj.

## Slide 55
Riziková Analýza
Identifikace Rizik
Důsledná analýza potenciálních rizik projektu.
Řízení Rizik
Implementace strategií a plánů ke zmírnění rizik.
Monitorování Rizik
Pravidelné sledování a hodnocení rizikových faktorů.

## Slide 56
Rizika v projektovém managementu
Jelikož na projektech závisí příjmy společnosti, musí být projektové dokumenty
vypracovávány efektivně a hospodárně. Nezbytné v řízení rizik je tak řízení
finančních rizik v oblasti zisku a ztráty.
 Úspěšnost projektů závisí na zvolených postupech a protokolech, přičemž může
dojít k jejich selhání při nesprávném zpracování projektu. Proto je nutné se věnovat
oblasti operačních rizik.
 Výrobní projekty musí splňovat podmínky bezpečnosti veřejnosti, pracovníků
a životního prostředí. Prioritou jsou tedy rizika pracovní, environmentální
a bezpečností (Voetsch, 2004).
Notes: Definice pojmu riziko není jednotná. Lze ho například definovat jako: „Pravděpodobnost či možnost vzniku ztráty, obecně nezdaru.“ (Smejkal, 2013, str. 90), či: „Variabilita možných výsledků nebo nejistota jejich dosažení.“ (Korecký aj., 2011, str. 28). Definice obsahují výrazy jako pravděpodobnost, variabilita, odchýlení či neurčitost.

## Slide 57
Přístupy k riziku
Averze k riziku – v tomto případě je snaha se rizikům vyhýbat nebo jim předcházet. Tímto přístupem je charakteristický projektový manažer, který přebírá projekt k realizaci, a to zejména kvůli povinnosti splnit cíle projektu.
Vyhledávání rizika – rizika s negativním dopadem jsou znevažována a naopak příležitosti jsou nadhodnocené. V tomto případě jsou rizika řešena až při výskytu. Z hlediska projektového managementu mívá tento vztah k riziku obchodník. Ten smlouvu získá, ale dále ji již nerealizuje.
Neutrální vztah k riziku – jedná se o vyvážený vztah mezi výše uvedenými dvěma variantami. Cílem by mělo být nastavení tohoto přístupu k riziku metodikou managementu rizik projektu (Korecký aj., 2011).

## Slide 58
Druhy rizik
Technicko-technologická – aplikace výsledků vědecko-technického rozvoje, který vede k neúspěchu vývoje nových výrobků nebo technologií;
Výrobní – spojeno s omezeností jako nedostatek surovin či nedostatky nebo poruchy ze strany dodavatelů;
Ekonomická – obsahuje především nákladová rizika, kam patří zvýšení cen surovin neboli vstupních materiálů;
Tržní – úspěšnost výrobků či služeb podniku na trhu, zahrnuje rizika prodejní (velikost prodeje) a cenová (výše prodejních cen);
Finanční – způsob financování a schopnosti dostát vlastním závazkům (likvidní riziko);
Kreditní – nebezpečí platební neschopnosti či ze strany zákazníků a odběratelů nevůle splatit fakturu;
Legislativní – hospodářská a legislativní politika vlády, jako například změny v daňových zákonech, protimonopolní zákony, změna celní politiky, aj.;

## Slide 59
Politická – stávky, rasové nepokoje, války, teroristické útoky a podobné případy, které jsou zdrojem nestabilní politiky státu;
Environmentální – náklady na odstranění škod způsobených na životním prostředí či zpřísnění určitých opatření na ochranu životního prostředí;
Rizika související s lidským činitelem – vyplývají ze zkušeností a kompetencí všech relevantních subjektů, převážně rizika managementu;
Informační – zneužití firemních informačních dat kvůli nedostatečné ochraně;
Zásahy vyšší moci – havárie výrobních zařízení a nebezpečí velkých pohrom, jako požáry, zemětřesení, povodně, aj.

## Slide 61
Ošetření rizik
Odmítnutí – podmínky se upravují, aby k situaci vůbec nedošlo;
Redukce – snížení pravděpodobnosti nastání či dopadu, proces je držen v určitých liniích a při překročení se přechází na záložní plán;
Akceptace – výskyt rizika je očekávaný, přičemž jsou vytvořené rezervy, buďto pasivní (dokud se riziko neobjeví, nic se nedělá) nebo aktivní (je vytvořen rizikový plán, který se při prvních náznacích rizika spustí);
Transfer – převedení na jiný subjekt (pojištění, nákup, služby, aj.);
Simulace a výzkum – podrobnější zkoumání neurčitých oblastí s cílem zvýšit kontrolovatelnost těchto jevů (Svozilová, 2006).

## Slide 62
Co to jsou horizontální principy?
1
Definice
Horizontální principy jsou strategie řízení podporující rovnost a spolupráci napříč týmy.
2
Cíl
Jejich cílem je zlepšit komunikaci, sdílení informací a rozhodování v organizaci.
3
Aplikace
Uplatňují se na všech úrovních projektu, od plánování po realizaci.

## Slide 63
Výhody uplatňování horizontálních principů v projektech
Flexibilita
Umožňují rychlejší adaptaci na změny v projektu. Tým může pružně reagovat na nové výzvy.
Inovace
Podporují kreativitu a nové nápady. Každý člen týmu může přispět svými unikátními myšlenkami.
Efektivita
Zlepšují využití zdrojů a času. Snižují duplicitu práce a podporují synergii v týmu.

## Slide 64
Základní horizontální principy
Otevřená komunikace
Transparentní sdílení informací napříč týmem a organizací.
Společná odpovědnost
Každý člen týmu nese odpovědnost za úspěch projektu.
Sdílení znalostí
Aktivní výměna zkušeností a know-how mezi členy týmu.
Týmová spolupráce
Důraz na kolektivní úsilí a vzájemnou podporu v týmu.

## Slide 65
Otevřená komunikace
Transparentnost
Sdílení všech relevantních informací o projektu se všemi členy týmu.
Zpětná vazba
Pravidelné poskytování konstruktivní zpětné vazby mezi členy týmu i vedením.
Otevřené diskuze
Podpora otevřených diskuzí a brainstormingu pro řešení problémů a inovace.

## Slide 66
Společná odpovědnost
1
Definování cílů
Společné stanovení cílů projektu a jejich sdílení v týmu.
2
Rozdělení úkolů
Transparentní přidělení úkolů s ohledem na dovednosti a preference členů týmu.
3
Sdílená zodpovědnost
Každý člen týmu je zodpovědný za celkový úspěch projektu, nejen za své úkoly.

## Slide 67
Sdílení znalostí
Identifikace expertízy
Mapování znalostí a dovedností v týmu pro efektivní využití lidských zdrojů.
Vytvoření platformy
Implementace nástrojů pro snadné sdílení informací a best practices.
Mentoring
Zavedení mentoringu pro předávání zkušeností mezi seniornějšími a juniorními členy týmu.

## Slide 68
Týmová spolupráce
Aspekt
Tradiční přístup
Horizontální přístup
Rozhodování
Top-down
Konsenzuální
Komunikace
Formální
Otevřená a neformální
Řešení problémů
Individuální
Týmové
Zodpovědnost
Individuální
Sdílená

## Slide 69
Implementace horizontálních principů v praxi
1
Analýza současného stavu
Zhodnocení stávajících procesů a identifikace oblastí pro zlepšení.
2
Nastavení cílů
Definování konkrétních cílů pro implementaci horizontálních principů.
3
Školení týmu
Vzdělávání zaměstnanců o významu a praktické aplikaci horizontálních principů.
4
Postupná implementace
Zavádění principů po etapách, s pravidelným vyhodnocováním a úpravami.

## Slide 70
Řízení projektů založené na horizontálních principech
Agilní metodiky
Využití agilních metodik podporujících flexibilitu a adaptabilitu v projektech.
Kolaborativní nástroje
Implementace softwarových nástrojů pro efektivní týmovou spolupráci a komunikaci.
Měření výkonnosti
Zavedení systému pro sledování a vyhodnocování efektivity horizontálních principů v projektech.

## Slide 71
Co jsou rovné příležitosti?
Zásady rovných příležitostí zajišťují, že každý jedinec má stejnou šanci na úspěch, bez ohledu na pohlaví, věk, náboženství, etnicitu či jiný faktor.
Klíčové pro efektivitu a spravedlnost týmové práce a inovace.

## Slide 72
Proč jsou rovné příležitosti důležité?
Podpora diverzity a inkluze
  Různorodé týmy přináší více nápadů a kreativních řešení.
Zvyšování efektivity
  Každý má přístup ke zdrojům a může přispívat svými dovednostmi.
Lepší pracovní atmosféra
  Rovné příležitosti vedou k větší spokojenosti a loajalitě zaměstnanců.

## Slide 73
Jak zajistit rovné příležitosti v projektech?
Rekrutace bez předsudků
  Transparentní náborový proces.
  Vyvarovat se diskriminačních otázek a požadavků.
Průběžná podpora
  Poskytnutí příležitostí ke školení, mentoringu a rozvoji.
Zajištění inkluzivního prostředí
  Vytvářet prostředí, kde se všichni cítí vítáni a respektováni.

## Slide 74
Příklady nástrojů a opatření
Flexibilní pracovní doba
  Pomáhá vyvážit pracovní a osobní život, vhodné pro rodiče i lidi s jinými závazky.
Pravidelné hodnocení rovnosti
  Pravidelně vyhodnocovat stav a efektivitu rovného přístupu v týmech.
Školení o diverzitě a inkluzi
  Pomáhá zvýšit povědomí o předsudcích a zlepšit spolupráci.

## Slide 75
Výhody rovných příležitostí pro projekt
Vyšší produktivita
  Různorodý tým přináší nové pohledy a zlepšuje výsledky.
Posílení reputace
  Firmy s rovnými příležitostmi mají lepší image a přitahují více talentů.
Zajištění udržitelného rozvoje
  Rovnost ve firmě znamená lepší rozhodování a odpovědnost vůči společnosti.

## Slide 76
Udržitelnost projektu
Udržitelnost projektu je klíčovým faktorem pro dlouhodobý úspěch a prosperitu. Tato prezentace představí klíčové pilíře udržitelnosti, proces jejího plánování a řízení, včetně konkrétních případových studií.

## Slide 77
Úvod do koncepce udržitelnosti
Environmentální aspekty
Snižování dopadu na životní prostředí, využívání obnovitelných zdrojů, efektivní hospodaření se zdroji.
Sociální aspekty
Podpora rozvoje a blahobytu společnosti, rovné příležitosti, zapojení místních komunit.
Ekonomické aspekty
Dlouhodobá finanční stabilita a ziskovost, efektivní využívání investic, odpovědné podnikání.

## Slide 78
Klíčové pilíře udržitelnosti projektu
Environmentální
Snižování uhlíkové stopy, využívání obnovitelných zdrojů, prevence znečištění.
Sociální
Rozvoj komunity, podpora zaměstnanců, etika a odpovědnost.
Ekonomický
Ziskovost, efektivní využívání zdrojů, inovace a adaptabilita.

## Slide 79
Plánování s ohledem na udržitelnost
1
Definice cílů
Stanovení konkrétních, měřitelných a dosažitelných cílů v oblasti udržitelnosti.
2
Analýza stavu
Posouzení současné situace, identifikace silných stránek a oblastí pro zlepšení.
3
Plán opatření
Příprava akčního plánu s jasnými odpovědnostmi a harmonogramem.

## Slide 80
Analýza a identifikace rizik projektu
1
Environmentální rizika
Přírodní katastrofy, klimatické změny, regulační požadavky.
2
Sociální rizika
Konflikty se stakeholdery, neshody v komunitě, dodržování lidských práv.
3
Ekonomická rizika
Volatilita cen, nedostatek financí, problémy v dodavatelském řetězci.
4
Provozní rizika
Technické poruchy, neefektivní procesy, nedostatek kvalifikovaných pracovníků.

## Slide 81
Strategie pro řízení udržitelnosti projektu
Závazek vedení
Podpora a aktivní zapojení vedení je klíčové pro efektivní řízení udržitelnosti.
Integrace do procesů
Udržitelnost musí být ukotvena v celém životním cyklu projektu.
Monitoring a reporting
Pravidelné vyhodnocování a komunikace výsledků pro neustálé zlepšování.

## Slide 82
Zapojení zainteresovaných stran
Partnerství
Budování dlouhodobých a vzájemně prospěšných vztahů se stakeholdery.
Komunitní přístup
Zapojení místních komunit a zohlednění jejich potřeb a připomínek.
Efektivní komunikace
Průběžná a transparentní komunikace se všemi zainteresovanými stranami.

## Slide 83
Monitorování a reporting udržitelnosti
Ukazatel
Jednotka
Cílová hodnota
Skutečnost
Snížení uhlíkové stopy
% snížení
20%
15%
Recyklace odpadu
%
80%
75%
Spokojenost zaměstnanců
%
90%
85%

## Slide 84
Konkrétní případové studie
Rekonstrukce budovy
Snížení energetické náročnosti budovy o 35% pomocí nových izolací a instalace solárních panelů.
Udržitelné zásobování
Vytvoření lokálního dodavatelského řetězce s důrazem na minimalizaci uhlíkové stopy.
Zaměstnanecké programy
Zavedení benefitů pro udržitelnost, jako jsou příspěvky na dopravu nebo recyklaci.

## Slide 85
Závěr a doporučení pro praxi
1
Komplexní přístup
Udržitelnost projektu vyžaduje vyvážený pohled na environmentální, sociální a ekonomické aspekty.
2
Angažovanost vedení
Aktivní podpora a příklad ze strany vedení je nezbytný pro úspěšné zavedení udržitelnosti.
3
Kontinuální zlepšování
Pravidelné sledování, vyhodnocování a adaptace strategie pro neustálé zlepšování.

## Slide 86
Sestavení rozpočtu projektu z ESF
Tato prezentace vám poskytne komplexní přehled o procesu sestavení rozpočtu pro projekt financovaný z Evropského sociálního fondu (ESF). Projdeme všechny klíčové kroky, od identifikace nákladů po monitorování a zúčtování.
by Martin Rangl

## Slide 87
Úvod do projektového řízení a rozpočtování
1
Cíle projektového řízení
Efektivní plánování, řízení a kontrola projektových aktivit.
2
Úloha rozpočtu
Stanovení a alokace finančních zdrojů pro realizaci projektu.
3
Důležitost přesného rozpočtování
Zajištění finanční udržitelnosti a optimalizace nákladů.

## Slide 88
Fáze sestavení rozpočtu projektu
1
Identifikace nákladů
Přehled všech potřebných výdajů pro realizaci projektu.
2
Odhad a alokace
Stanovení realistických odhadů a přidělení nákladů na jednotlivé aktivity.
3
Kalkulace a analýza
Výpočet celkových nákladů a posouzení efektivity rozpočtu.

## Slide 89
Druhy nákladů a jejich identifikace
Osobní náklady
Mzdy, zákonné odvody a další benefity pro projektový tým.
Provozní náklady
Náklady na kancelářské potřeby, cestování, pronájem prostor apod.
Náklady na subdodávky
Platby externím dodavatelům služeb nebo zboží pro projekt.

## Slide 90
Odhad a alokace nákladů
Analýza potřeb
Identifikace nezbytných výdajů pro realizaci projektu.
Kalkulace nákladů
Vyčíslení a rozpočtování jednotlivých položek.
Přidělení zdrojů
Rozdělení rozpočtu na konkrétní aktivity a výstupy.

## Slide 91
Kalkulace a analýza nákladů
Propočty a výpočty
Přesná kalkulace jednotlivých položek a celkových nákladů.
Analýza efektivity
Posouzení hospodárnosti a opodstatněnosti navrhovaného rozpočtu.
Revize rozpočtu
Úprava a optimalizace rozpočtu na základě analýzy.

## Slide 92
Řízení a monitorování rozpočtu
1
Přidělení zdrojů
Zajištění dostupnosti finančních prostředků pro realizaci aktivit.
2
Kontrola výdajů
Průběžné sledování a vyhodnocování čerpání rozpočtu.
3
Úpravy a změny
Flexibilní reakce na odchylky a potřebu přesunu zdrojů.

## Slide 93
Vykazování a zúčtování nákladů
Účetní doklady
Vedení přesné evidence všech účetních dokladů a plateb.
Finanční výkazy
Pravidelné reportování o čerpání rozpočtu a výdajích.
Audit a kontrola
Průběžné audity a ověřování, že se prostředky používají efektivně.

## Slide 94
Kontrola a audit rozpočtu
Kontrola oprávněnosti
Ověření, že všechny výdaje jsou způsobilé a v souladu s pravidly.
Audit efektivity
Posouzení hospodárnosti a účelnosti vynakládaných prostředků.
Nápravná opatření
Identifikace nedostatků a přijetí opatření ke zlepšení.

## Slide 95
Závěr a doporučení
1
Shrnutí klíčových kroků
Kompletní přehled celého procesu sestavení rozpočtu projektu.
2
Doporučení pro praxi
Tipy a doporučení pro efektivní řízení projektu a jeho rozpočtu.
3
Další zdroje a nástroje
Odkazy na užitečné materiály a nástroje pro projektové manažery.

## Slide 96
Děkuji za pozornost …
Pěkný víkend …