## Slide 1: Název prezentace
Prezentace předmětu:
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V MEZIGENERAČNÍM TÝMU
Vyučující:
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
Ing. Zuzana Palová
Název projektu | Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Registrační číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400

## Slide 2
Zhodnocení proveditelnosti projektu – část druhá
.
Obsah:
Opakování první části
Organizace a řízení provozu
Lokalita a pozemek
Implementační plán projektu
Finanční a ekonomická analýza
Studie proveditelnosti
Účel a zadání studie
Obsah studie proveditelnosti
Souhrnný přehled výsledků studie
Struktura přednášky

## Slide 3
Zhodnocení proveditelnosti projektu – část druhá
.
Cílem přednášky je seznámit studenty s úvodní studií proveditelnosti projektu a se studií proveditelnosti.

## Slide 4: Opakování první části
Úvodní studie proveditelnosti
  Informační základna studie proveditelnosti
  Nepředvídatelné vlivy působící na přesnost informační základny
  Náklady na vypracování studie proveditelnosti
  Cíle, strategie a historie projektu
  Marketingová strategie
  Kapacita, výkony, výstupy
  Technické řešení projektu
  Struktura pracovních sil
Základy studie proveditelnosti

## Slide 5: Organizace a řízení provozu
Je úzce spojeno s technickým řešením projektu
Souvisí s typem zadaného projektu
Například projekty zaměřené na hospodářská střediska
  Mohou se rozdělovat např. na středisko výrobní, administrativně-právní nebo středisko služeb
Projekty zaměřené na služby v neziskovém sektoru
  je vhodné rozdělit formou nákladových středisek
Ve většině případů není jednoduché organizační strukturu efektivně navrhnout

## Slide 6: Lokalita a pozemek
Je součástí každého projektu
Souvisí s výběrem vhodného umístění projektu
Je dobré učit hned několik vyhovujících alternativ a vybrat tu nejvhodnější
Odůvodnění volby lokality a pozemku
Odvíjí se od nastavených cílů a strategií
Na výběr lokality mají vliv kalkulace nákladů
Je třeba vzít v úvahu případný negativní vliv projektu na životní prostředí

## Slide 7: Lokalita a pozemek
Faktory ovlivňující volbu pozemku:
  dostupnost,
  možností dalšího rozvoje,
  doprava,
  technické sítě
  postoj místních úřadů
  životní prostředí
  zdroje pracovních sil
Součástí výběru lokality a pozemku jsou i tabulky investičních a provozních nákladů

## Slide 8: Implementační plán projektu
Slouží k časovému uspořádání projektu, k rozložení požadovaných zdrojů i nákladů
Zde se časově rozloží každá projektová činnost a navážou se na ní potřebné zdroje a náklady
Jsou zde posuzovány a rozloženy všechny varianty projektu
Kontrola plánovaných nákladů se skutečnými
„Jednoduše řečeno je implementační plán projektu takovou cestou k úspěšné realizaci projektu v investiční fázi a zároveň ukazuje, kdy bude potřeba využít požadované zdroje.“

## Slide 9: Finanční a ekonomická analýza
Je součástí každého projektu
Nelze jí vynechat ani u neziskových projektů!!!!
Analýza investorovi poskytuje představu o velikosti provozních a investičních nákladů a o časovém rozložení v rámci projektu
Investor se zjistí, jestli je schopný a ochotný pokrýt všechny požadované náklady
Investor zjistí životaschopnost projektu
Investiční náklady:
  stálá aktiva a provozní kapitál

## Slide 10: Finanční a ekonomická analýza
Externí a interní zdroje
  externí (dotace, dary nebo úvěrové financování, aj.)
  interní (ze zisku, finančních rezerv, odpisů, aj.)
Ekonomické hodnocení
Příklad struktury ekonomického modelu:
  vstupní ekonomické informace
  vztahy pro výpočet ekonomických ukazatelů
  vstupní informace
Struktura ekonomického modelu se může lišit v závislosti na charakteru projektu

## Slide 11: Studie proveditelnosti
Zahrnuje v sobě celkové informace a důležité faktory o daném projektu
Popisuje investiční záměr a pomáhá posoudit různé alternativy projektu a jeho realizovatelnost
Provádí se v předinvestiční fázi projektu
Provádí se v podnikatelském sektoru, i ve veřejné sféře
Úvodní studie proveditelnosti může být vynechána

## Slide 12: Účel a zadání studie
Účelem je předložení prvního podkladového dokumentu
Management rozhoduje o přesunutí projektu do investiční fáze
Před přesunutím se vypracuje studie proveditelnosti
Možnost předání studie externí firmě
Zadání studie souvisí i se stanovením výše nákladů
Faktory ovlivňující výši nákladů:
  hloubka provedení studie proveditelnosti, rozsah a povaha projektu, výběr externí firmy pro zpracování studie atd.

## Slide 13: Obsah studie proveditelnosti
Je mnohem podrobnější
Často se doplňuje o body neuvedené v úvodní studii
všechny body jsou velice podrobně zpracovány do různých typů scénářů
U specifických projektů mohou být některé body součástí před-výzkumu
Důležité je se zaměřit na charakter projektu

## Slide 14: Obsah studie proveditelnosti
Příklad obsahu studie proveditelnosti:
  Souhrnného přehledu výsledků studie
  Pozadí a historie návrhu projektu
  Kapacity trhu a závodu
  Surovin, materiálů a výrobních vstupů
  Lokality a pozemku
  Technického řešení projektu
  Organizace závodu a režijních nákladů
  Pracovní síly
  Realizace projektu a
  Finanční a ekonomické analýzy.

## Slide 15: Souhrnný přehled výsledků studie
je jednotný dokument zahrnující všechny body uvedené v obsahu
Měl by poskytovat všechny posouzené varianty
V celkovém posouzení projektu by měli být stručně vystiženy důvody, informace a závěry
Měl by dát subjektům jasnou představu o možnostech realizování některé z variant projektu
Možnost prostudovat si bod po bodu celou studii proveditelnosti nebo některou z jejích částí

## Slide 16: Souhrnný přehled výsledků studie
Některé důvody, informace a závěry pro posouzení projektu
  hlavní charakteristiky
  tržní příležitosti
  vstupy projektu a jejich dostupnost
  umístění projektu
  technické řešení projektu, výběr technologie
  kvalifikační struktura a množství lidských zdrojů
  implementační plán realizace projektu
  ekonomické vyhodnocení a finanční analýzy

## Slide 17
Shrnutí přednášky
Prezentace stručně rozvádí zbytek struktury úvodní studie proveditelnosti a studii proveditelnosti.
Popisuje nejčastěji využívané body v obsahu studie proveditelnosti. Vzhledem k různým charakterům projektu, ať už se jedná o rozdíl mezi neziskovými a ziskovými projekty nebo jiný rozdíl, je třeba obsah studie tomu přizpůsobit.
Velmi důležitou částí je celá úvodní studie proveditelnosti, která častokrát bývá první a posledním krokem při provádění zhodnocení proveditelnosti projektu a také vstupní bránou k investiční fázi projektu.