## Slide 1: Název prezentace
Prezentace předmětu:
MANAŽERSKÉ DOVEDNOSTI V MEZIGENERAČNÍM TÝMU
Vyučující:
Mgr. Dagmar Svobodová, Ph.D.
Ing. Zuzana Palová
Název projektu | Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě
Registrační číslo projektu | CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400

## Slide 2
Specifika plánu a jeho části –
část druhá
.
Obsah:
Časový plán
Finanční plán
Marketingový plán
Personální plán
Realizace projektu
Struktura přednášky

## Slide 3
Specifika plánu a jeho části –
část druhá
.
Cílem přednášky je seznámit studenty s projektovým plánem.

## Slide 4: Časový plán 1
začíná sepsáním seznamu činností
určí se jejich plánovaná doba trvání
činnosti v seznamu by na sebe měly logicky navazovat
analýza času určí přesnou dobu trvání projektu
mezi nástroje časového plánování patří například metoda CPM (kritické cesty), metoda PERT, úsečkové grafy, milníky, počítačové programy nebo Ganttův diagram (úsečkový graf)

## Slide 5: Časový plán 2
Metoda kritické cesty (CPM)
  určení jediné časové hodnoty
  spojuje všechny projektové činnosti a zobrazuje jejich vzájemné závislosti
  projektové činnosti v síťovém grafu jsou nazývány kritickými - nemají žádnou časovou rezervu
  je možné určit, jak nejkratší, tak nejdelší kritickou cestu
Metoda PERT
  je velmi podobná metodě CPM
  všechny činnosti na kritické cestě jsou náhodnou veličinou
  u všech vzniká pravděpodobnost objevit se na kritické cestě
  náhodné veličiny se určují výpočtem

## Slide 6: Časový plán 3
Metoda PERT
  Při výpočtu se analýza času srovnává s metodou kritické cesty
  určuje se směrodatná odchylka
  je oproti metodě CPM mnohem složitější
Ganttův diagram
  je vhodným nástrojem při realizaci projektu
  je sestavován formou kalendáře
  zachycuje odchylky plnění plánu
  Může se sestavit za pomoci již vytvořeného síťového grafu

## Slide 7: Finanční plán 1
je jednou ze stěžejních součástí projektu
může ovlivnit další rozhodování vrcholového managementu o přijetí či zamítnutí projektu
mezi nezbytné součásti rozpočtu patří typy vkladů, posloupnost výdajů a typy a zdroje financování

## Slide 8: Finanční plán 2
nemá stejně předepsanou formu, pro všechny projekty
může se lišit v závislosti na charakteru projektu
rozpočty tvořené pro žádosti z oblasti strukturálních fondů:
  mají společnou základnu v požadavku na zpracování uznatelných a neuznatelných nákladů
  v samotné žádosti je třeba vypracovat náklady uznatelné i neuznatelné

## Slide 9: Finanční plán 3
je velmi dobré se zamyslet nad všemi plánovanými aktivitami
na základě těchto aktivit je třeba si odpovědět na zásadní otázky
otázky by se měli zaměřit:
  na počet potřebných lidí u každé z plánovaných aktivit,
  na možnost pracovních cest,
  na potřebu materiálu a vybavení,
  na drobné stavební úpravy
  na případný nákup služeb
je třeba se držet také zásad čitelnosti, realističnosti a jasnosti rozpočtu

## Slide 10: Marketingový plán 1
marketingový plán se zpracovává u projektu, které jsou zaměřené na cílové skupiny a vyžadují pozornost veřejnosti
cílovou skupinou je myšlena určitá skupina lidí, kterou projekt nějak ovlivní
u neinvestičních projektů může být cílovou skupinou, skupina lidí, kterým projekt pomůže řešit jejich problémy
projekt může být zaměřen i na více než jednu cílovou skupinu

## Slide 11: Marketingový plán 2
u neinvestičních projektů je stěžejní práce s cílovými skupina
musí se identifikovat problémy dané cílové skupiny
důležitým krokem je analýza trhu a odhad poptávky
na základě informací z analýzy trhu a odhadu poptávky je možné navrhnout úzce zaměřenou marketingovou strategii
dále se využívá sestavení ideálního marketingového mixu

## Slide 12: Marketingový plán 3
sestavení ideálního marketingového mixu je složité a úzce souvisí s požadavky na výstup projektu:
  Např. pokud bude vyžadována vysoká kvalita produktu, bude se odrážet na výši ceny
  naopak pokud bude vyžadována přednostně nízká cena, je velmi pravděpodobné, že kvalita produktu bude také nízká
možnost využití marketingové komunikace úzce souvisí s financemi uvolněnými pro projekt
mladší generace bude pravděpodobně více zaměřená na marketingovou komunikaci

## Slide 13: Personální plán 1
obecně zahrnuje manažera projektu a členy projektového týmu
hlavním manažerem projektu je většinou jmenován vrcholový manažer kmenového projektového týmu
výběr manažera přináší velkou odpovědnost
manažer projektu musí zvládat všechny manažerské činnosti
požadavky na manažera projektu jsou náročné proto je vhodné obrátit se na projektovou organizaci

## Slide 14: Personální plán 2
členy projektového týmu si vybírá hlavní manažer projektu
jsou vybíráni např.:
  podle zaměření projektu, podle fáze projektu, podle odbornosti určené zaměřením projektu nebo podle ochoty se projektu naplno věnovat
u neziskových projektů jsou těmito dodatečnými členy velmi často dobrovolníci
k týmu mohou být připojeni i externisté

## Slide 15: Personální plán 3
posledním důležitým členem týmu bývá takzvaný administrátor
u malých projektů tuto roli většinou přebírá hlavní manažer projektu
administrátor má na starosti například projektovou dokumentace, přípravu setkání týmu nebo monitorování nákladů a plnění realizačních plánů projektu
postavu hlavního manažera projektu většinou zastává někdo ze starší generace
mladší generace se často pohybuje na nižších pozicích

## Slide 16: Realizace projektu 1
realizace projektu naznačuje fyzické uskutečnění projektu
neodmyslitelnou částí projektu neustálá kontrola nákladů a plnění plánu z hlediska času
hlavní manažer projektu kontroluje jeho plnění a vzniklé odchylky
vhodným nástrojem kontroly jsou také pravidelné porady projektového týmu
z porady by se měl udělat zápis, pro pravidelné hlášení situace vrcholovému managementu

## Slide 17: Realizace projektu 2
dalším bodem spadajícím do realizace projektu může být kolaudace
kolaudací se stavba uvede do užívání
mezi dokumenty potřebné ke kolaudaci patří např. návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí nebo případné přílohy
u kolaudačního řízení nesmí chybět vlastník stavby, stavebník, orgán státní správy (např.: hygienická služby) a případně uživatel stavby

## Slide 18: Realizace projektu 3
dále nastává příprava provozu, do které spadá školení, zásobování, zkušební provoz a předání k užívání
školení může probíhat např. při projektech zaměřených na výstavbu nových technologií
pracovníci si musí osvojit nové znalosti, jak teoretické, tak praktické
zásobování je většinou poslední plánovanou činností
zkušební provoz slouží k ověření
po úspěšném zkušebním provozu a řádného vyplnění protokolu je objekt předán k užívání

## Slide 19
Shrnutí přednášky
Přednáška krátce pojednává o tvorbě částí projektového plánu. Blíže seznamuje s nejdůležitějšími a nejobsáhlejšími částmi projektového plánu. Jedná se o časový, finanční marketingový a personální plán a následná realizace projektu.
Mezi velmi důležitou část kapitoly patří vytváření jednotlivých částí projektu, od které se odvíjí bližší seznámení s každým bodem. Posluchač by měl mít po ukončení přednášky základní přehled o všech zmiňovaných částech projektu.