## Slide 1: Projektování informačních systémů 2
Týmový management projektů
Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Převzato od: Ing. Dominik Vymětal, DrSc.

## Slide 2: Řízení procesů a projektů
Řízení procesů:
  snaha o optimalizaci průběhu vnitropodnikových činností
  použití nejlepších praktik
  učení se ze zkušenosti na projektech
Projekt: proces plánování a řízení rozsáhlých operací. Projekt NENÍ „projektová dokumentace“
Obecně jej lze charakterizovat:
  má počátek a konec
  má jasně stanovený cíl
  Zpravidla se vyznačuje omezenými zdroji a určitým stupněm rizika
  projekt není periodicky se opakující práce, nemívá vzor v minulosti

## Slide 3: Projektové organizační struktury
Projektový management má za cíl zabezpečení realizace projektu – tedy řízení jedinečných, zpravidla neopakovatelných , časově i zdrojově limitovaných činností, které vedou k dosažení stanovených cílů.

## Slide 4: Typy projektových organizačních struktur
Čistý

## Slide 5: Typy projektových organizačních struktur
Útvarový

## Slide 6: Typy projektových organizačních struktur
Maticový

## Slide 7: Zvláštnosti projektů IS
Bez ohledu na rozsah jsou vždy komplexní
Vždy obsahují složku Hardware a Software –projektový tým musí mít rozsáhlé znalosti z IT
Vždy obsahují organizační složku – v projektovém týmu musí být i koneční uživatelé
Má vždy tendenci se zpožďovat
Znamená změnu pro uživatele – je vždy po zavedení kritizován
Náklady mají tendenci nekontrolovaně růst
Dodavatelé mají tendenci zmenšovat dohodnutý obsah dodávky, odběratelé mají tendenci měnit své požadavky
Pro dodavatele i odběratele obsahují rizika, se kterými je nutno předem počítat

## Slide 8: Metody tvorby a projektování IS
Vodopád
  Úplná projektová dokumentace na začátku, přesně daný postup
Spirála
  Zavedení určitých iteračních cyklů
Prototypování
  Příprava prototypů, jejich úprava po diskuzi s uživatelem
Agilní metodiky

## Slide 9: Vodopád a spirála
Vodopád
  Výhody – přesné stanovení projektového plánu vede k jasné smlouvě s dodavatelem
  Nevýhody – údržba projektové dokumentace velmi náročná, při změnách degraduje, vícenáklady
Spirála
  Výhody –určité iterace umožňují lepší komunikaci s uživateli i dodavatelem
    Jednodušší cenové jednání
    Výsledný produkt se blíží představám odběratele
  Nevýhody – podobné jako u vodopádu

## Slide 10: Fáze vývoje systému
Stanovení informační strategie a architektury
Analýza potřeb (procesy, objekty,data)
Návrh (Cílový koncept řešení)
Realizace modulů, prototypová fáze, agilní fáze (závisí od přijaté strategie zavedení) IS)
Stanovení zásad migrace dat
Ladění modulů, prototypů, orchestrace
Technická realizace
Souhrnný test a příprava dokumentace
Školení uživatelů
Instalace, akceptační test

## Slide 11: Psychologické aspekty a management IS projektů
Nový IS = změna
postoj uživatele:
  co mi to přinese
  jak to ohrozí moji práci
  strach ze změny a vícepráce na začátku
  jaké mi to dá šance
Úloha managera projektu:
  rozptýlit obavy a ukázat pozitiva a šance
Jak:
  efektivní komunikace
  dobrá organizace školení
  využití Power Users

## Slide 12: Zajištění kvality projektu
kvalita je jedním z rizikových faktorů (viz trojúhelník náklady – termíny – kvalita)
základním prvkem je smlouva s dodavatelem
  požadované funkce a jejich specifikace
  termíny
  záruky
  proces řízení změn v projektu
  kriteria kontroly kvality

## Slide 13: Metody řízení kvality projektu
pravidelný sběr informací o stavu projektu
„ruční“ vyhodnocování je možné jen pro malé projekty
automatizované sledování (např. MS Project)
  termíny a funkce
  sledování kritické cesty
  sledování vytíženosti zdrojů
taktiky jednání při zjištění problémů
  konsensuální : je vždy výhodné pro udržení týmu
  konfliktní : v případě opakovaných problémů

## Slide 14
Týmový management – základní pojmy
Projektová hierarchie – postavení jednotlivých členů v projektové organizační struktuře
Dozor – (projektový dozor, steering board) – má dohled nad projektem a provádí stěžejní rozhodnutí
Expertní tým – často externí poradci, poradní orgán vrcholového managementu, vyhodnocuje efektivnost a kvalitu projektu
Manažér projektu – je plně zodpovědný za management projektu a dosažení cílů
Vedoucí projektové skupiny ( dílčího projektu)
Kmenový projektový tým – podílí se na formulaci výchozích požadavků a cílů ( u IS projektů zpravidla zástupci uživatelů)

## Slide 15
Hierarchie v projektu
Určuje vzájemné vztahy nadřízenosti a podřízenosti pracovníků podílejících se na projektových pracích
Struktura hierarchie je vždy ovlivněna potřebou a charakterem požadovaných znalostí
U IS je to vždy smíšená struktura a hierarchie pracovníků IT a uživatelů, kdy zejména na počátku mají převažovat odborné znalosti v oblastech zavedení (změn) IS

## Slide 16
Typické organizační schéma IS projektu

## Slide 17: Hlavní role v projektu IS
Odběratel | Dodavatel
Vlastník projektu (vedoucí organizace, nebo člen vedení) | Vedoucí projektu
Řídící výbor | Konzultant
Vedoucí projektu | Programátor
Vedoucí dílčího projektu | Technický specialista systémového software
Člen projektového týmu | Technický specialista hardware
Případný externí expert | Technický specialista sítí
Případný asistent vedoucího projektu aj. | Popřípadě specialista pro školení uživatele

## Slide 18
Řídící výbor ( dozor)
Definuje:
  Strategii vedoucí k dosažení cílů projektu
  Priority
  Pravomoci
Sleduje:
  Postup prací na projektu
  Průběh nákladů
Rozhoduje o:
  Alokaci zdrojů požadovaných manažérem projektu
  Změnách oproti definici funkcí a prací na projektu

## Slide 19
Vedoucí projektu
Plánovač, koordinátor, organizátor, kontrolor , vyjednavač a Vůdce
Je zodpovědný za výběr členů projektového týmu
Řídí a koordinuje dílčí projekty
Zodpovídá zejména za:
  Řízení realizace postupu prací
  Identifikaci odchylek od plánů a realizaci nápravných opatření
  Poskytování informací o průběhu projektu
  Formulování a předkládání požadavků nad rámec jeho povinností (u IS kritická úloha)
  Sledování a vyhodnocování nákladů vzhledem k rozpočtu
  Vytváření potřebných pracovních kontaktů na všech úrovních řízení
  Marketing projektu

## Slide 20: Vedoucí projektu
Cíle role | Splnit cíle projektu a jeho souvislosti
Kompetence | Schopnost vést projekty, znalost organizace podniku, znalost řešené problematiky, znalost IT
Osobnostní typ | Komunikátor a vůdce
Počet osob | Jedna až dvě
Co není cílem | 
Zdroj, odkud jej vzít | Podnikový manažerský tým, případně externista
Zdroj: Gareis
Práce na obsahu projektu nebo jeho části

## Slide 21
Účinnost týmové komunikace
Je úlohou vedoucího projektu
Potřebné vlastnosti vedoucího projektu:
  Schopný komunikátor
  Aktivní komunikátor
  Tvůrce komunikačního prostředí
  Efektivní koordinátor (moderátor) pracovních porad a diskuzí
Komunikační past u IS projektů: informatici versus uživatelé / vedení
Osvědčené postupy:
  Naslouchání, zpracování, třídění a filtrování informací
  Účinná motivace (pochvala, osobní pozornost, provokace profesionální pýchy členů týmu…)
  Otevřené a neutrální řízení konfliktů

## Slide 22
Zodpovědnosti vedoucího projektu IS
U odběratele
  Projednávání souladu cílů projektu IS s vrcholovým vedením
  Koordinaci a alokaci klíčových uživatelů v etapě návrhu systému
  Koordinaci posouzení návrhu nového systému ve firmě
  Koordinaci dílčích projektových týmů s IT týmem v období realizace
  Návrh a dodržení časového harmonogramu přechodu na nový systém
  Efektivní řízení požadavků na změny dodatečné funkce IS
  Cenová vyjednávání s dodavatelem v etapě realizace projektu a jeho změn
U dodavatele
  Organizaci analýzy a návrhu systému včetně dokumentace
  Alokaci zdrojů dodavatele dle etap a potřeb realizace IS
  Koordinaci subdodavatelů
  Výkaznictví o provedených pracích
  Odhady spotřeby času a důsledků při požadovaných změnách
  Termíny a náklady dodávek dílčích částí dle projektového časového plánu a rozpočtu

## Slide 23
Styly vedení týmu v IT projektech
Vliv na styl vedení má:
  vnitrofiremní kultura
  osobnostní charakteristika vedoucího projektu
  typ projektu
Styly:
  autoritativní (častěji u dodavatelů než u odběratelů)
    Při kratších projektech s časovým rizikem
    Při problémech v projektu (zpravidla po výměně vedoucího)
  demokratický s výraznou delegací pravomocí
    Při projektech s výraznou potřebou inovace a motivace
  technokratický
    Zpravidla u obnov HW nebo sítí, vytváří problémy u koncových uživatelů

## Slide 24
Vyjednávání
Klíčová schopnost vedoucího IT projektu
Problém: každá organizace má tendenci odmítat změny
Zástupné problémy:
  Vícepráce po zavedení, nové funkce dávají méně než staré, chyby, „s tím nedosáhneme plánované ukazatele …“
Požadované vlastnosti:
  Rozhodnost, otevřenost, schopnost formulovat požadavky nebo jejich shrnutí, schopnost dosažení konsensu
Typy manažérů IT projektů z hlediska odborných kompetencí
  Odborník na IT - vhodný zpravidla pro menší projekty s výraznou převahou techniky ( zavedení LAN, WAN, úpravy existujících programů …)
  Plánovač a koordinátor – vhodný zpravidla pro větší projekty s výraznou potřebou komunikace. Nemusí mít specializované znalosti IT
V poslední době se spíše prosazují koordinátoři a komunikátoři

## Slide 25
Zdroje síly vedoucího dle Svozilové
Základní síla
  Moc z titulu pozice
Oprávnění k udělení odměny
  Moc podpořená možností přidělit pozitivní finanční nebo nefinanční zvýhodnění
Oprávnění k uložení pokuty
Síla experta
  Členové týmu respektují úroveň znalostí, zkušeností a schopností
Síla společenského uznání
  Je založena na přirozené autoritě (charizma), obdivu a respektu

## Slide 26
Nastavení řídících procesů v projektu
pravidelné porady
  vedení projektu
  projektového týmu
vytvoření a vedení informační základny projektu
  plán realizace (funkce termíny, zdroje)
  vedení dokonalé dokumentace průběhu projektu je základem řízení projektu
komunikace
  komunikační strategie a taktika (kdy a proč, s kým a o čem)
  stanovení komunikačních prostředků a cest (dopisy, maily, memoranda, intranet, ….)
  jak reagovat na informace zpětné vazby
volba správného manažerského stylu řízení projektu

## Slide 27
Projektový tým
Dočasná organizační struktura, která má tvar dle cíle projektu
Optimální velikost – co nejmenší
Jednoznačné chápání cílů
Závazek (commitment) a spoluzodpovědnost za dosahované výsledky
Past špičkových odborníků – nemají zpravidla čas
Vhodná kombinace IT pracovníků a uživatelů – vysoká heterogennost znalostí a časových možností
Past „strategických členů“ (jsou v týmu aby neškodili při zavádění – častý problém v IS projektech)

## Slide 28: Projektový tým
Cíle role | Dosáhnout koordinace a synergické efekty v projektu, řešit konflikty mezi dílčími týmy, připravit, projednat a schválit celkový koncept a prováděcí projekt IS, organizovat školení uživatelů, zajistit komplexní testy
Důležitost pro projekt | Zásadní, jen správně fungující projektový tým zajistí úspěch projektu
Osobnostní typy | Týmoví hráči, individualisté jsou spíše překážkou
Počet osob | Podle počtu dílčích týmů
Co není cílem | Řešit obsah řešení jednotlivých problémových oblastí
Zdroj, odkud vzít členy týmu | Budoucí klíčoví uživatelé jednotlivých problémových oblastí, jeden až dva specialisté IT, vedoucí projektového týmu dodavatele
Zdroj: Gareis

## Slide 29
NAVISION: Projektorganisation
Lenkungsausschuss
J. Bischof - KM
K. Orthaber - KM
W. Abel - stratCON
R. Weitersberger - MBS
Projektleitung
R. Kaltenberger-Löffler - KM
D. Vymetal (Stv.) - KM
H. Lahodny - MBS
Quality Assurance
W. Abel – stratCON
W. Bartholner - stratCON
H. Schuecker - KM
Direct Sales
R. Zierler (TPL) - KM
M. Aichhorn (Stv.) - KM
M. Dvoracek - KM
C. Körber (IT) – KM
M. Heindl (IT) - KM
W. Abel - stratCON
R. Mayr - MBS
Service
E. Herney (TPL) - KM
J. Sturm (Stv.) – KM
E. Krigovsky – KM
G. Burgstaller - KM
K. Wriessnegger - KM
R. Zierler - KM
M. Fettinger (IT) - KM
W. Abel - stratCON
D. Schuch - MBS
Logistics & Material
Management/Purchase
T. Novak (TPL) - KM
M. Steffen (Stv.) - KM
H. Pfaller - KM
M. Fettinger (IT) - KM
W. Bartholner - stratCON
R. Mayr - MBS
Finance
Ch. Resch (TPL) - KM
M. Dvoracek (Stv.) - KM
J. Durna (IT) - KM
W. Bartholner - stratCON
R. Gegenhuber – MBS
Controlling
Ch. Resch (TPL) - KM
H. Schuecker (Stv.) - KM
S. Aman - KM
J. Durna (IT) - KM
W. Bartholner - stratCON
R. Gegenhuber - MBS
Infrastructure &
Interfaces
J. Durna (TPL) - KM
C. Körber (Stv.) – KM
W. Mazanec - KM
W. Abel - stratCON
T. Wachmann - MBS
Projektsekretariat
E. Riebel - KM
Dealer Sales
G. Brunner (TPL) - KM
D. Obmann (Stv.) – KM
M. Dvoracek – KM
J. Durna (IT) – KM
W. Abel – stratCON
R. Mayr - MBS
Human Resources
A. Berger (TPL) - KM
B. Mazanec (Stv.) – KM
Ch. Resch – KM
E. Distl (IT) - KM
W. Bartholner – stratCon
R. Gegenhuber - MBS
Version 5
Stand: 1. 6. 2005
Erstellt: R. Kaltenberger-Löffler
Data Warehouse
D. Vymetal (TPL) – KM
H. Schuecker (Stv.) - KM
Ch. Resch – KM
J. Sturm - KM
J. Durna – KM
W. Abel - stratCON
H. Lahodny - MBS

## Slide 30: Člen projektového týmu
Cíle role | Splnit cíle projektu v zadané problémové oblasti, zajistit transfer svých znalostí do projektu.
Kompetence | Kompetence a zkušenost v řešené problémové oblasti., vhodná je alespoň základní znalost IT
Osobnostní typ | Týmový hráč
Počet osob | Více osob může plnit tuto roli pro danou problémovou oblast a vytvořit tak dílčí projektový tým.
Co není cílem | Vyprofilovat se u ostatních jako jediný expert na danou problematiku
Zdroj, odkud jej vzít | Interní podnikové útvary
Zdroj: Gareis

## Slide 31
Projektová jednání (typy a charakteristiky)
Kick-off meeting
  Cíle projektu, commitment vedení, základní pravidla komunikace, hlavní milníky projektu
Jednání projektového týmu
  Varianty řešení, změnová řízení,
  Integrace dílčích částí
  Koordinace pro příští období
  Kontrola stavu projektu
Kontrola stavu projektu (Steering board meeting)
  Stav postupu prací
  Stav nákladů
  Návrhy na závažná rozhodnutí pro kompenzaci odchylek,
  Návrhy změn mající dopad na rozpočet nebo termín projektu

## Slide 32
Projektová jednání II
Jednání dílčích týmů
  Práce na řešení dílčích problémů
    Typicky: otázky Hardware, příprava testovacích variant, řešení návrhů z jiných dílčích týmů ….
  Brainstorming, varianty řešení
  Návrhy změn v dílčích oblastech
Past schůzek jako žroutů času při:
  Podcenění přípravy jednání
  Absenci podkladů
  Nedodržení programu
  Nedostatečné moderaci a kázni členů týmu
  Míchání témat, která mají být řešena od témat, která mají být rozhodnuta
  Nedostatečné dokumentaci z minulých jednání

## Slide 33
Věcná rizika v týmech IS projektů
Projekty IS zpravidla mají v projektových týmech členy na částečný úvazek (výjimka – pracovníci IT)
Rizika částečných úvazků:
  Soudržnost týmu - ti co pracují částečně nebo občas v týmu se těžko sžívají se zbytkem a nedrží krok s projektem (chybí informace)
  Hlavní pracovní náplň je vždy v konfliktu s prací v týmu
  Zpravidla dva nadřízení – priority chování v neprospěch projektu
Riziko ztráty souvislostí
  Pokud se v rámci projektové porady začne prosazovat odborná IT hantýrka, mohou se další členové týmu „odpojit“ a ztratit kontakt s problematikou – v dalších krocích v projektu vzniká problém
  „baviči“ – jasná chyba vedoucího projektu
Riziko kompetencí a zodpovědnosti IT
  Zařizuje úkol odborný útvar nebo IT ? ( „na co máme IT“)

## Slide 34
Komunikace, diskuze a sdílení idejí v projektu
Nástroj budování týmu
  Diskuze o možnosti plnění zadání s danými zdroji a v daném čase
  Budování a tvorba závazku minimálně klíčových členů týmu
Musí vycházet z jednoznačné definice očekávaných výsledků
  Popis vzhledem k výsledku nikoli popis činností
  Nástroj budování týmového očekávání cíle
Prostředek pro dobrovolné přijetí závazku k projektu
  Účast na plánování, sdílení idejí, úspěchu i neúspěchu

## Slide 35
Přijetí závazku k projektu
Přijetí rozsahu zodpovědnosti
  Popis úkolu a cíle
  Definice řetězce hlášení o projektu
  Definice rozsahu delegované autority
Přijetí osobního závazku
  Potvrzení, že pracovník porozuměl zadanému úkolu
  Souhlas s plánovaným rozsahem a časovým obdobím projektu
Forma:
  Pověření
  Potvrzení manažérem projektu a liniovým manažérem
  Resp. Matice zodpovědností

## Slide 36
Skupinové chování a jeho rizika
Na skupinové chování v týmu má vliv firemní kultura a vůdčí schopnosti manažéra projektu.
Chování a klima ve skupině ovlivňuje „průměrný „ výkon týmu.
Rizika skupinového myšlení
  Agresivnější členové prosazují své názory (klesá ochota k variantním řešením)
  Riziko „osvíceného jedince“ – může mít pravdu ale neprosadí se – demotivace – často jde o IT guru
  Rizika dominantních členů týmu
  Málo alternativ – menší identifikace členů s řešením
  Iluze jednomyslnosti týmu

## Slide 37
Nejistoty členů týmu
Zvlášť výrazně se projevují v projektech IS
Hlavní otázky / nejistoty:
  Pro koho budu pracovat
  Jaká bude moje role
  Jaké budu mít pravomoci a zodpovědnosti
  Kdo bude mým nadřízeným / vztah k současnému nadřízenému
  Bude to pro mne mít pozitivní přínos
  Jak dlouho projekt potrvá
  S kým budu spolupracovat
  Co bude s mým původním místem
  Jak se na to dívá můj současný šéf
  Zvládnu to , co na to rodina
Chci to skutečně dělat???

## Slide 38
Základní chyby komunikace dle Dolanského a kol.
Zdroj
  Nepřesné vyjadřování
  Nepřipravenost na jednání
  Nejistý projev
  Komplikované a dlouhé monology (specialita IT guru)
  Vyhýbavé odpovědi
  Přehnaná kritika, odsuzování
  Podceňování schopností příjemce informace
  Nepřipuštění vlastních chyb
  Nezájem o problémy druhých
Příjemce
  Nedostatečná soustředěnost
  Zaměřenost na detaily
  Neochota přijmou jiný názor
  Nízká úroveň znalostí dané problematiky
  Používání neověřených informací jako protiargumenty
  Postranní kritika

## Slide 39
Řízení e-mailové komunikace
E-mail může být v projektu past
  Příliš mnoho mailů – nikdo je pak nečte
  Rozdělovníky: informace tomu kdo je potřebuje
  Špatná formulace – demotivace týmu nebo uživatelů
Nastavení a tipy ke zvýšení účinnosti
  Zaškolení všech členů týmu do pravidel používání
  Rozdělovníky dostatečně strukturovat
  Maily co nejkratší
  Přílohy skladovat centralizovaně
  Odstupňování priorit
  Potvrzení o přečtení dobře uvážit
  Sdělení o nepřítomnosti – bezpodmínečná nutnost
  Žádné emotivní komunikace v e-mailovém provoze

## Slide 40
Časté konflikty v týmu IS projektu
Uvnitř dodavatele
  Nedostatek času
  Koordinace dílčích řešení není dostatečná
  Překročení nákladů
Uvnitř odběratele
  Nedostatek času na projekt (další úkoly)
  Neuvolnění člena týmu liniovým šéfem
  Cíle podniku se liší od dílčích cílů uvnitř nebo cílů projektu
Mezi členy za dodavatele a odběratele
  Nedostatečný vzájemný soulad a spolupráce („chemie“)
  Co je a co není v kontraktu (zejména u pevné ceny)
  Dodavatel nás nebere dostatečně vážně
  Subdodavatelé nefungují – odběratel je kontaktuje přímo

## Slide 41
Konflikty po nasazení IS
Koncoví uživatelé
  špatné zaškolení – chyby a stížnosti
  výkonnost systému – vícepráce, nedodržení termínů, stížnosti
  změna stylu práce – hledání zástupných problémů
Vedení firmy
  chybí některé starší sestavy – „let naslepo“
  dodatečné náklady při plnění dodatečných požadavků
  výmluvy nižšího managementu (obrat, náklady, vícepráce …)
  „nesplněné sliby“ – vše na stisknutí tlačítka??
Dodavatel
  „toto nebylo ve smlouvě“
  „toto nepatří do záruky“
  „uživatelé si nepamatují, co jsme je školili“
  „máme hot line, nevolejte našim programátorům“
  „dodali jsme více než jste zaplatili“
  „naši subdodavatelé nám neplatí“
  „naši subdodavatelé jsou neschopní“

## Slide 42: Hotline a její role v první fázi po nasazení
Nahlášení problémů a chyb.
Dispečer Hotline analyzuje tickety a přiděluje jejich řešení odpovídajícím osobám.
Zodpovědný řešitel řeší problém, uvědomuje o řešení dispečera. Systém automaticky registruje datum a čas vyřešení s tím, že také uživatel dostává informaci buď přímo nebo od dispečera Hotline.
Realizací těchto základních funkcí vzniká možnost
  Strukturovaného popisu problému.
  Je možno sledovat statistiku podle jednotlivých uživatelů.
  Statistiku je možno použít pro účely záruky a jednání s dodavatelem.
  V případě konfliktů na úrovni dodavatelů nebo managementu, jsou k dispozici údaje pro statistiku vyhodnocující rychlost reakce dodavatele, rychlost reakce dispečera, statistiku slabých míst s návrhem případných změn a další účely.

## Slide 43: Helpdesk OPF

## Slide 44: Helpdesk OPF II

## Slide 45
Motivace
Motivace – součást „měkkých“ metod řízení
Vedoucí projektu musí být schopen vyvolat v členech týmu touhu účastnit se na úspěšném provedení projektu
Motivace na projektu v oblasti IS závisí:
  na firemní kultuře a stylu řízení
  postoji vedení k projektu
  správném vedení projektu včetně kvality dodavatele
  realistickém plánu projektu a zdrojů
  na stylu motivace (pozitivní a negativní motivace)
  na podmínkách pro členy projektu
  osobních vlastnostech vedoucího projektu (motivace a manipulace, spolehlivost …)
  na schopnosti členů týmu orientovat se v problematice

## Slide 46
Riziko času a motivace týmu
Výkon týmu je dán výkonem nejslabšího článku
Výkon závisí od schopností a motivace
Sama motivace se dá stimulovat
Stimulace je ovlivněna osobními preferencemi
Čas má vliv na úroveň motivace (dlouhý projekt, odložení termínů, nesplnění závazků dodavatele,…) a tím i na výkonnost
V určitém kritickém momentu přestává stimulace fungovat (preference odpočinku , syndrom vyhoření, předem zaplacená dovolená…)

## Slide 47
Příklad motivačních problémů v důsledku zpoždění IT projektu
1 | 1.11.2004 | Kickoff
2 | 31.5.2005 | Projekt IS
3 | 31.8.2005 | Projekt přijat
4 | 15.10.2005 | první posun termínu
5 | 31.12.2005 | druhý posun termínu
6 | 31.1.2006 | integrační testy
7 | 31.3.2006 | start povolen
8 | 30.6.2006 | 1.kvartální závěrka

## Slide 48
Děkuji za pozornost.
Otázky?