## Slide 1: Projektování informačních systémů 3
Studie proveditelnosti
Doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
Převzato od:
Ing. Dominik Vymětal, DrSc

## Slide 2: Podnikové a IS strategie
Strategie nákladového prvenství
  znamená velké objemy výroby a prodeje
    IS musí být schopný podporovat velký objem dat, prioritou není pružnost
Strategie diferenciace
  zaměřuje se na odlišení produktů a služeb
    Výrazný důraz na pružnost a schopnost realizovat nové business strategie – toto je zpravidla jeden z důvodů změny IS
Strategie tržního výklenku
  zaměřuje se na jasně vymezený cíl
    IS musí být schopen dodávat data a analýzy zvolených segmentů zákazníků

## Slide 3: Studie proveditelnosti - definice
Rozhodnutí o zavedení nového projektu nebo programu musí být založeno na analýze současné situace
Studii proveditelnosti lze definovat jako analýzu nebo vyhodnocení potenciálních vlivů navrhovaného projektu
Studie proveditelnosti má pomoci těm, kteří přijímají rozhodnutí tak, aby mohli rozhodnout zda projekt schválit nebo odmítnout

## Slide 4: Proveditelnost
Ideová
  Zjistit zda úmysl spojený s projektem je proveditelný
Technická
  Určení potřeb hardware a software a zda je provedení možné
Finanční
  Přínosy a náklady
Manažerská a organizační

## Slide 5: Provádět – neprovádět studii
Občas se objeví snahy studii neprovádět
  Kdo argumentuje proti studii
    Vedoucí projektu případně „nositel nápadu“
    Negativně naladěná lobby
    Pozitivně naladěná lobby
  Udávané důvody:
    Vždyť víme, že se to zaplatí, tak na co čekat
    Proč bychom měli dělat studii, když jsme už jednu udělali před rokem
    Stejně je to k ničemu
    Je to jen cesta jak dát poradcům další peníze
    Je to jen ztráta času, potřebujeme server a software a to hned

## Slide 6: Kdy provádět studii proveditelnosti
Rozhodnutí o zahájení studie má být učiněno s rozvahou
  Stojí mnoho času
  Váže interní zdroje
  Stojí peníze za poradce
Rozhodnutí studii nedělat však ve svém důsledku může stát více peněz než náklady na studii
Pomocná kritéria pro rozhodnutí:
  Úroveň očekávaných nákladů (podnikové směrnice…)
  Předběžná studie potvrdila výhodnost investice
  Nový business plan indikuje potřebu investic, není však jasné, jak jej ovlivní

## Slide 7: Dva důležité aspekty studie proveditelnosti
Nutnost variantního řešení
  varianty věcného řešení
  varianty termínových plánů
  finanční varianty
Provázanost jednotlivých složek
  věcné řešení a termínový plán
  finanční varianta a trojúhelník kvalita- termín – náklady
  nutnost iterace
  neustálé vyhodnocování rizik

## Slide 8: Zpracovatelé studie proveditelnosti
Interní zpracovatelé mají mít následující vlastnosti:
  zkušenost z tvorby takových studií
  znalosti podnikových procesů
  znalosti IT
  neutrální vztah k navrhovanému projektu
Externí poradci
  musí být doplněni pracovníky se znalostmi podnikových procesů

## Slide 9: Rámcový obsah studie
Studie proveditelnosti (Executive summary)
Informace o pozadí projektu – proč se projekt řeší, cíl
Základní návrh nového řešení (projektu)
Srovnání stávajícího stavu a navrhovaného řešení
Analýza přínosů a nákladů
Časový harmonogram projektu
Lidské zdroje nutné pro provedení projektu
Analýza rizik
Závěrečné doporučení

## Slide 10: SWOT analýza
SWOT analýza | Silné stránky | Slabé stránky
Příležitosti | Dobře proškolený tým servisních techniků – jak je dále zlepšovat | Náklady na dopravu, dostupnost náhradních dílů – jak toto odstranit a získat nové příležitosti
Hrozby | Konkurence -Návrh jak využít techniků k odvrácení hrozeb | Vyvinout postupy jak čelit hrozbám konkurence v oblasti termínů dodávek

## Slide 11: Balanced scorecard
Propojení strategie s operativními činnostmi podniku
vyvážené měření výkonnostních ukazatelů v oblastech:
  měření ukazatelů zaměřených na zákazníky
  finanční ukazatele
  interních podnikových procesů – firemní procesy a jejich ukazatele
  zaměstnanci - učení se a jejich růst
Příklady ukazatelů:
1. Finanční: obrat, zisk, atd. + schopnost tyto ukazatele zlepšovat 2. Zákazník : podíl na trhu, růst/pokles kmenových zákazníků, atd. 3. Procesy podniku: ukazatele kvality, náklady, produktivita 4. Znalosti a schopnosti pracovníků, spokojenost, fluktuace

## Slide 12: Balanced scorecard
Zákazník | Finanční
Učení a růst | Vnitřní procesy
Sense, Processes required
Objectives Categories Targets Factors
Customers,
Internal Impact
Objectives Categories
Targets Factors
Success criteria
Finance
Objectives Categories
Targets Factors
Proposing Company
Objectives Categories
Targets Factors

## Slide 13: Proč se projekt řeší - Cíle projektu
Proč
Čeho se má dosáhnout
Jak
Kriteria úspěchu Metodika Terče
Cíl/Účel
Proč , K čemu má sloužit výsledek
Zákazník koncový uživatel
Komu slouží výsledek
Čím budeme měřit výsledek
Čeho má být dosaženo na konci projektu
Kriteria úspěchu
Výsledek

## Slide 14: Proč se projekt řeší - Příklad Terče
Účel
Požadavky zákazníků:
Sledování počítadel
  Konkurence to má
  Automatizace procesů
Interní požadavky:
  Počítadla
  Detailnější Informace o strojích
  Šance pro dispečink
Zákazník
Externí zákazníci
Interní zákazníci
  Administrativa a fakturace
  Prodej
  Dispečink
  Servis
Výsledek
    Fungující řešení
    Integrace do vnitřní organizace a procesů
    Nabídka nového řešení pro prodej
Kriteria úspěchu
  Co nejvíce zákazníků a strojů
  Fungující interní procesy
  Jednoduché využívání
  Zaškolení

## Slide 15: Návrh nového řešení – 1. Analýza cílové oblasti
Cílové oblasti podniku, kterých se nové řešení týká: Příklady
  výroba
    náklady na jednotku produkce ovlivněné návrhem IS
    zavedení nového výrobku a jeho podpory pomocí IS
    náklady za zajištění kvality a inovační potenciál nového IS
  prodej
    nové distribuční kanály (přímý a nepřímý prodej, dealeři, distributoři) a jejich podpora
    nové marketingové strategie podporované IS
    zavedení SFA (Stochastic Frontier Analysis) nebo CRM (Customer Relationship Management)
    atd.

## Slide 16: Návrh nového řešení – 1.Analýza cílové oblasti pokračování
  Business intelligence
    potřeby a záměry EIS
    kompatibilita dat s DW
    manažerské potřeby v souvislosti s novými obchodními procesy
  Servis
    mobilita techniků
    nové typy SLA (Service Level Agreement)
    použití www pro automatizace servisu
    …

## Slide 17: Návrh nového řešení - 2.Určení potřeb interních odběratelů
Analýza potřeb koncových uživatelů
  proč mají takové potřeby
  které z navrhovaných nových funkcí přinesou největší efekt (Parretovo pravidlo)
Stanovení budoucího vývoje požadavků na IS
  je navrhovaný systém dostatečně otevřený pro budoucnost?
  jaký je vývoj u konkurence
  je návrh otevřený vzhledem k legislativě?
  je návrh v souladu s dlouhodobou strategií podniku?
Forma
  Workshopy
  Strukturované zápisy a diagramy
Analýzu při přípravě projektu IS často dělá jeden z uvažovaných dodavatelů.
Výsledkem je katalog funkcí, které se od IS (nebo jeho změny) požadují.

## Slide 18: Návrh nového řešení – 3. Požadavky na infrastrukturu
Určení potřeb HW
  Servery, PC, varianty nákupu nebo inovací
  Další HW (ukládání dat, zajištění bezpečnosti a obnovy…)
Určení potřeb SW
  Obnova, inovace stávajícího SW nebo vytvoření specifických modulů
  Zhodnocení potřeb nákupu licencí (Servery, PC, MS Produkty, produkty dalších dodavatelů atd.) varianty financování, případně varianty open source produktů

## Slide 19: Návrh nového řešení – 3. Další požadavky na infrastrukturu
Určení potřeb sítě
  Varianty návrhu architektury (změn) LAN a WAN,
  Určení potřebné rychlosti sítí
  Hrubá definice potřebných aktivních elementů
  Požadovaná spolehlivost a SLA (Service Level Agreement) parametry dodavatelů
Další potřeby v oblasti infrastruktury
  UPS (Uninterruptible Power Supply/Source) – hrubý propočet a případný návrh změny
  Zhodnocení disponibility prostorů, klimatizací, hrubý návrh stavebních a technologických změn

## Slide 20: Srovnání stávajícího a navrhovaného řešení – 1. Věcná proveditelnost
Vyhodnocení požadavků koncových uživatelů a navrhovaných procesů z pohledu zadání
Věcná proveditelnost navrhovaného řešení
  organizace nových procesů s podporou IS
  proveditelnost z pohledu hardware a software
  vliv nových procesů na okolí podniku (zákazníci, dodavatelé..)
  vliv organizace na režijní náklady

## Slide 21: Srovnání stávajícího a navrhovaného řešení – 2. Organizace a řízení
Vyhodnocení stávajícího organizačního uspořádání
Návrh nového organizačního uspořádání
  předpokládané změny organizace v důsledku nového IS
  očekávané změny pracovních zařazení
  vliv organizace na režijní náklady
Sociální plán
  návrh zásad v případě očekávaných úspor pracovních sil
  odhad nákladů sociálního plánu

## Slide 22: Analýza přínosů a nákladů -1. Náklady
Náklady na HW
  pořizovací cena HW zařízení, případně jejich inovace
  varianty financování a srovnání celkových nákladů (odpisy, leasing, případně úvěrové zatížení)
Náklady na SW
  náklady na potřebné licence , varianty licencování
  náklady vývoje nového SW nebo úprav standardu
  náklady na údržbu a podporu SW produktů
  náklady synchronizace SW modulů od různých výrobců
Náklady na úpravy sítí
  ceny změn kabeláží a aktivních elementů
  varianty cen za používání WAN a úrovně SLA

## Slide 23: Analýza přínosů a nákladů – 1. Náklady pokračování
Náklady stavebních úprav
Náklady na pořízení dalších technologických komponent (UPS, Klimatizace,..), případné varianty financování
Personální náklady
  náklady na případné pořízení nových pracovníků
  náklady školení
  náklady na spoluúčast v projektu
  náklady na zajištění kvality (externisté)

## Slide 24: Analýza přínosů a nákladů – 2. Kriteria hodnocení ekonomické efektivnosti
doba návratnosti = I / Z
  Kde I je hodnota investice, Z čisté přínosy za rok
bod zvratu – dosažení rovnosti kumulovaných nákladů a výnosů
rentabilita investic = 100*Z / I - nejčastěji používaná metoda
pro operativní rozhodování je nutný i odhad cash flow
čistá současná hodnota – diskontované přínosy a náklady
neměřitelné ukazatele (charakter práce, zlepšení pracovních podmínek, zvýšení motivace…)

## Slide 25: Analýza přínosů a nákladů – 2. TCO
TCO – total costs of ownership
  věrohodná metoda hodnocení nákladových variant často používaná právě v projektech IS
  zahrnuje
    náklady na pořízení resp. financování (odpisy , varianty leasingu, úroky atd.) HW , SW licence a ceny individuálních modulů
    náklady údržby HW a SW
    náklady na očekávaný další rozvoj
    náklady na provoz
  rozpočtené na očekávanou dobu životnosti řešení

## Slide 26: Analýza přínosů a nákladů – 3. Zdroje financování
ovlivňují náklady projektu a čistou současnou hodnotu
zdroje:
  vlastní ( zisk, odpisy, prodej nepotřebného majetku, akcie)
  cizí (úvěr , koupě na splátky, obligace, časově odložené platby
  finanční leasing (dlouhodobý nezrušitelný pronájem s následnou koupí)

## Slide 27: Požadavky na lidské zdroje
Požadavky na projekt
  návrh projektové organizace
  vyvolané potřeby pracovníků
    dle organizace projektu
    nové požadavky
  odhad zatížení stávajícího personálu po dobu projektu
  návrh přerozdělení funkcí po dobu projektu
Chybějící kvalifikace
  Specifikace potřebných změn v kvalifikaci pracovníků
Školení
  hrubé určení etap školení
  definice klíčových uživatelů
  určení typu školení (dodavatelské, „train the trainer“)
Návrh zásad systému motivace pracovníků

## Slide 28: Hrubý plán realizace projektu
Plán obsahuje:
  jednotlivé aktivity v rámci projektu
  hrubé (rozhodující) závislosti mezi aktivitami
  navrhované kontrolní body
  termíny zahájení a ukončení klíčových aktivit
  zodpovědné osoby (organizační útvary) za klíčové aktivity, v závislosti od typy projektového managementu
  návrh projektového řízení
Forma:
  nejlépe s využitím MS Project
  grafická forma vyjádření MS Visio

## Slide 29: Závěrečné doporučení
Shrnutí navrhovaných řešení a variant a srovnání s definovanými cíli (zadáním)
Shrnutí mimoekonomických vlivů ( rizik)
Ekonomické zhodnocení návrhů
Závěr a návrh dalšího postupu
Formy:
  Texty,
  Tabulky
  Grafy
Předkládá:
  Vedoucí interního týmu nebo
  Zástupce pověřené firmy

## Slide 30: Kritéria přijetí nebo odmítnutí studie
Je srozumitelná a čitelná
  Past IT : příliš mnoho odborné hantýrky
Týká se relevantní problematiky, odpovídá zadání
  Past IT : snaha zahrnout i „osobní“ odborné zájmy
Je logicky konzistentní
Obsahuje všechny požadované (potřebné) informace
Pokud se použilo konzultantů, pak musí odpovídat smlouvě
Obvyklé chyby při rozhodování o studii
  Rozhodovatelé se rozhodli již předem
  Linioví vedoucí - rozhodovatelé mají tendenci k „akci“ a mohou přehlédnout důležité aspekty uvedené ve studii
  Vzhledem k závažnosti rozhodnutí a nedostatku jasného směru a závěrů analýzy proveditelnosti nedochází k rozhodnutí, žádají se další informace

## Slide 31: Otázky?
Děkuji za pozornost