## Slide 1
www.slu.cz
metody vývoje softwARE
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.

## Slide 2
Metoda vývoje softwaru je systematický přístup, který určuje, jakým způsobem se navrhuje, vytváří, testuje a udržuje softwarový produkt.
Definuje jednotlivé fáze a činnosti – od analýzy požadavků, přes návrh a implementaci až po testování a údržbu – a stanovuje pravidla a techniky, které pomáhají dosáhnout kvalitního výsledku.
Tento strukturovaný přístup umožňuje efektivnější řízení projektu, lepší kontrolu nad procesem vývoje a přizpůsobení se měnícím se požadavkům uživatelů.
metoda vývoje software
Slezská univerzita

## Slide 3
Vodopádový model
Iterativní a inkrementální model
Spirálový model
V-model
Agilní metodiky (Scrum, Kanban, Extreme Programming (XP), Crystal, Feature Driven Development (FDD), Lean Software Development)
DevOps
Rapid Application Development (RAD)
Prototypování
metody vývoje software
Slezská univerzita

## Slide 4
Sekvenční přístup, kde se projekt dělí do fází
  analýza
  návrh
  implementace
  testování
  údržba
vodopádový model
Slezská univerzita

## Slide 5
Jasná struktura - díky předem definovaným fázím je postup velmi přehledný a dobře dokumentovaný.
Snadná kontrola - každá fáze má své jasné výstupy a kontrolní body, což usnadňuje sledování postupu projektu.
Předvídatelnost - pokud jsou požadavky jasně definovány již na začátku, lze přesně naplánovat čas a zdroje pro jednotlivé fáze.
vodopádový model - výhody
Slezská univerzita

## Slide 6
Nedostatek flexibility - po dokončení jedné fáze je obtížné se vrátit a provést změny v předchozích fázích. To může být problematické, pokud se v průběhu vývoje objeví nové požadavky nebo chyby.
Riziko chyb v raných fázích - pokud dojde k nedorozumění či chybě při analýze požadavků, bude mít tento problém dopad na celý projekt, protože se může objevit až později při testování.
Nedostatečná zpětná vazba - zákazník má omezenou možnost ovlivnit konečnou podobu produktu, jelikož se zapojení uživatele omezuje především na počáteční fázi.
vodopádový model - nevýhody
Slezská univerzita

## Slide 7
Vodopádový model se nejlépe hodí pro projekty, kde jsou požadavky stabilní a jasně definované již na počátku.
Je často využíván v oblastech, kde je klíčová důkladná dokumentace a kde nelze očekávat časté změny – například ve vládních projektech nebo v projektech s bezpečnostními požadavky.
Celkově je vodopádový model vhodný pro prostředí, kde je třeba mít pevný plán a kde je riziko změn minimální, ale méně se hodí pro dynamické projekty, kde se požadavky mohou v průběhu času vyvíjet.
vodopádový model - využití
Slezská univerzita

## Slide 8
Vývoj probíhá v opakovaných cyklech, kdy se postupně přidávají nové funkce.
Kombinuje opakované cykly a postupné rozšiřování softwaru.
Každá iterace zahrnuje plánování, analýzu, návrh, implementaci a testování, čímž vzniká funkční část systému, která se s každým cyklem doplňuje.
Tento přístup umožňuje pružnou reakci na změny, pravidelnou zpětnou vazbu a rychlé odhalování chyb, což je ideální pro projekty s proměnlivými požadavky.
Iterativní a inkrementální model
Slezská univerzita

## Slide 9
Kombinuje iterativní přístup s důrazem na rizika, kde se každá iterace věnuje identifikaci a řízení rizik.
Hlavní charakteristiky
  Iterativní cykly - vývoj probíhá v opakovaných cyklech (spirálách), kde každá iterace obsahuje plánování, analýzu, implementaci a hodnocení.
  Analýza rizik - na začátku každé spirály se identifikují a hodnotí rizika, což umožňuje přizpůsobit strategii a minimalizovat potenciální problémy.
  Plánování a evaluace - na základě analýzy rizik se vytvoří detailní plán pro danou iteraci, po jehož realizaci následuje evaluace výsledků a rozhodnutí o dalším postupu.
Spirálový model
Slezská univerzita

## Slide 10
Hlavní charakteristiky
  Flexibilita - umožňuje postupný vývoj s možností úprav na základě získané zpětné vazby a změn v požadavcích, což je ideální pro složité a dynamicky se vyvíjející projekty.
  Vyšší nároky - vyžaduje pečlivé řízení a odborné znalosti v oblasti analýzy rizik, což může zvýšit nároky na čas a zdroje.
Celkově je spirálový model vhodný pro rozsáhlé projekty, kde je klíčové průběžné hodnocení rizik a možnost flexibilně reagovat na změny.
Spirálový model
Slezská univerzita

## Slide 11
Bezpečnostní a vojenské systémy.
Kritické průmyslové a jaderné systémy.
Zdravotnické systémy.
Komplexní enterprise aplikace.
Spirálový model
Slezská univerzita

## Slide 12
Strukturovaný přístup k vývoji softwaru, který klade důraz na systematické testování a kvalitu produktu.
V-model
Slezská univerzita
https://www.consilia-brno.com/cs/experience/comparison-of-v-model-and-agile-software-development-methodology

## Slide 13
Sekvenční fáze s odpovídajícím testováním
  Levá strana "V" zahrnuje fáze návrhu (analýza požadavků, systémový a detailní návrh, implementace), zatímco pravá strana představuje odpovídající testovací fáze (jednotkové, integrační, systémové a akceptační testy).
Paralelní plánování testování
  Testování je plánováno již na začátku každé vývojové fáze, což zajišťuje, že každá část systému je ověřena podle stanovených požadavků.
V-model
Slezská univerzita

## Slide 14
Zaměření na kvalitu
  Díky integrovaným testovacím fázím se identifikují a řeší chyby včas, což podporuje vysokou kvalitu finálního produktu.
Vhodnost pro stabilní projekty
  Model se nejlépe hodí pro projekty s jasně definovanými a neměnnými požadavky, kde není očekávána častá změna rozsahu či funkcionality.
Omezená flexibilita
  Změny v požadavcích jsou náročné a nákladné, jelikož je potřeba dodržovat stanovenou posloupnost fází.
V-model
Slezská univerzita

## Slide 15
Vhodný pro produkty, u nichž jsou požadavky jasně definované a stabilní, a kde je klíčové důkladné testování.
Typicky se využívá u:
  bezpečnostních a kritických systémů (např. v automobilovém, leteckém nebo zdravotnickém průmyslu).
  embedded systémů.
  průmyslové automatizace.
Tento model zajišťuje systematickou kontrolu kvality a vysokou spolehlivost finálního produktu.
V-model
Slezská univerzita

## Slide 16
Soubor přístupů k vývoji softwaru, které se zaměřují na flexibilitu, spolupráci a rychlou reakci na změny.
Iterativní a inkrementální vývoj
  Vývoj probíhá v krátkých cyklech (iteracích), během kterých se pravidelně dodává funkční software.
Flexibilita a adaptabilita
  Změny jsou vítány i v pozdějších fázích projektu, což umožňuje rychlé přizpůsobení se novým požadavkům.
agilní metodiky
Slezská univerzita

## Slide 17
Zaměření na zákazníka
  Aktivní zapojení zákazníka a pravidelná zpětná vazba zaručují, že konečný produkt odpovídá potřebám uživatelů.
Spolupráce a komunikace
  Týmová spolupráce, otevřená komunikace a pravidelné setkání (např. denní stand-upy) podporují efektivní řešení problémů.
Kontinuální zlepšování
  Po každé iteraci se provádí retrospektiva, která pomáhá optimalizovat pracovní procesy a zvyšovat kvalitu výsledného produktu.
agilní metodiky
Slezská univerzita

## Slide 18
Agilní metodika vývoje softwaru zaměřená na krátké, iterativní cykly (sprinty) a neustálou zpětnou vazbu.
Sprint
  Práce probíhá v časově omezených cyklech (obvykle 2–4 týdny), během nichž je dodána funkční část produktu.
Role:
  Product Owner - Určuje priority a spravuje Product Backlog.
  Scrum Master - Zajišťuje dodržování Scrum principů a podporuje tým.
  Vývojový tým - Samoorganizující se skupina, která software vytváří.
agilní metodiky - scrum
Slezská univerzita

## Slide 19
Vizualizace workflow
  Úkoly jsou znázorněny na Kanban boardu, kde každý sloupec reprezentuje stav práce (např. "K vyřízení", "Probíhá", "Hotovo").
Omezení rozpracovanosti (WIP)
  Nastavením limitů na počet současně probíhajících úkolů se předchází zácpám a zajišťuje se plynulý tok práce.
Kontinuální dodávání
  Práce probíhá nepřetržitě, bez pevně stanovených iterací, což umožňuje rychlou reakci na změny a kontinuální doručování hodnoty.
agilní metodiky - kanban
Slezská univerzita

## Slide 20
Průběžné zlepšování
  Tým pravidelně vyhodnocuje procesy a hledá způsoby, jak zvýšit efektivitu a odstranit překážky.
Kanban podporuje
  transparentnost,
  flexibilitu,
  efektivní řízení pracovních toků.
Vhodný nástroj pro optimalizaci procesů ve vývoji softwaru i v jiných oblastech.
agilní metodiky - kanban
Slezská univerzita

## Slide 21
Metodika vývoje softwaru zaměřená na technické praktiky a intenzivní spolupráci v týmu.
Pair programming
  Práce ve dvojicích, která zvyšuje kvalitu kódu a podporuje sdílení znalostí.
Test-driven development (TDD)
  Psaní testů před implementací kódu, což pomáhá odhalovat chyby včas.
Continuous integration
  Pravidelné slučování kódu a automatizované testování, čímž se zajišťuje stabilita systému.
agilní metodiky – Extreme Programming
Slezská univerzita

## Slide 22
Časté iterace a vydání
  Krátké cykly vývoje umožňují rychlé dodání funkčního softwaru a průběžnou zpětnou vazbu.
Zákaznická spolupráce
  Aktivní zapojení zákazníka do vývoje zajišťuje, že konečný produkt odpovídá jeho potřebám.
Refaktoring
  Neustálé zlepšování kódu bez změny jeho funkčnosti, což udržuje jednoduchý a čistý design.
agilní metodiky – Extreme Programming
Slezská univerzita

## Slide 23
Metodika zaměřená na lidský faktor a flexibilitu.
Lidský přístup
  Důraz je kladen na efektivní komunikaci a spolupráci v týmu, což podporuje kreativitu a rychlé rozhodování.
Flexibilita
  Metodika je navržena tak, aby se dala snadno přizpůsobit specifickým podmínkám projektu, včetně velikosti týmu a kritičnosti aplikace.
agilní metodiky – crystal
Slezská univerzita

## Slide 24
Varianty podle potřeb
  Nabízí různé varianty (např. Crystal Clear, Crystal Orange, Crystal Red), lišící se nároky na dokumentaci a procesy podle velikosti a složitosti projektu.
Minimalistická dokumentace
  Zdůrazňuje vytváření jen nezbytné dokumentace, což usnadňuje rychlý a adaptabilní vývoj.
Iterativní přístup
  Stejně jako jiné agilní metodiky podporuje pravidelné dodávky funkčního softwaru a kontinuální zpětnou vazbu.
agilní metodiky – crystal
Slezská univerzita

## Slide 25
Feature Driven Development je agilní metodika, která se zaměřuje na vývoj softwaru prostřednictvím konkrétních, uživatelem hodnotných funkcí.
Zaměření na funkce
  Vývoj se dělí na jednotlivé funkce (features), které reprezentují konkrétní vlastnosti produktu a mají jasně definovanou hodnotu pro uživatele.
agilní metodiky – FDD
Slezská univerzita

## Slide 26
Fáze
  Vytvoření celkového modelu domény.
  Sestavení seznamu funkcí (feature list).
  Plánování vývoje podle funkcí.
  Návrh funkcí.
  Implementace funkcí.
Iterativní a inkrementální vývoj
  Každá funkce je navržena a implementována v rámci krátkých iterací, což umožňuje postupné rozšiřování a zlepšování produktu.
agilní metodiky – FDD
Slezská univerzita

## Slide 27
Jasně definované role
  V týmu jsou přiděleny specifické role (např. vedoucí vývoje, designéři, vývojáři), což usnadňuje koordinaci a efektivní realizaci funkcí.
Měření pokroku
  Pokrok se sleduje na základě dokončených funkcí, což přináší transparentnost a umožňuje rychlé vyhodnocení stavu projektu.
Celkově FDD podporuje systematický, ale flexibilní přístup k vývoji softwaru, kde je kladen důraz na kvalitní návrh, iterativní dodávky a přesné plánování práce na úrovni jednotlivých funkcí.
agilní metodiky – FDD
Slezská univerzita

## Slide 28
Lean Software Development je agilní metodika inspirovaná principy lean výroby, zaměřená na maximalizaci hodnoty pro zákazníka prostřednictvím eliminace plýtvání a neustálého zlepšování.
Eliminace plýtvání
  Odstranění veškerých činností, které nepřidávají hodnotu.
Podpora kontinuálního učení
  Neustálá zpětná vazba a zlepšování procesů.
agilní metodiky – LSD
Slezská univerzita

## Slide 29
Rychlá dodávka
  Krátké dodací cykly umožňují rychlou reakci na změny požadavků.
Posílení týmu
  Autonomie a zodpovědnost členů týmu pro lepší rozhodování.
Zabudovaná kvalita
  Integrace kvality do celého vývojového procesu.
Optimalizace celku
  Zaměření na zlepšení celkového hodnotového řetězce namísto lokálních optimalizací.
agilní metodiky – LSD
Slezská univerzita

## Slide 30
Metodika a kultura, která integruje vývoj softwaru a provozní činnosti s cílem urychlit dodávku produktů a zlepšit jejich kvalitu.
  Automatizace - automatické buildy, testování a nasazování umožňují rychlé a spolehlivé vydávání nových verzí.
Kontinuální integrace a nasazení
  Průběžná integrace kódu a automatizované nasazování zkracují čas mezi vývojem a uvedením do provozu.
Devops
Slezská univerzita

## Slide 31
Spolupráce mezi týmy
  Úzká komunikace mezi vývojáři, administrátory a dalšími specialisty podporuje efektivní řešení problémů a rychlou odezvu.
Průběžné monitorování a zpětnou vazbu
  Neustálé sledování systému a zpětná vazba umožňují rychlé odhalení a odstranění chyb, čímž se zvyšuje stabilita a bezpečnost.
DevOps tedy přináší agilnější přístup k vývoji a provozu softwaru, což vede k rychlejšímu a kvalitnějšímu dodávání produktů.
Devops
Slezská univerzita

## Slide 32
Rapid Application Development - metodika vývoje softwaru, která se zaměřuje na urychlený vývoj a rychlé dodání funkčního produktu.
Je navržena tak, aby minimalizovala plánovací fáze a umožnila intenzivní spolupráci se zákazníkem.
Rychlé prototypování
  Vytváření funkčních prototypů v krátkých časových intervalech umožňuje včasnou zpětnou vazbu od uživatelů a rychlou identifikaci případných problémů.
rad
Slezská univerzita

## Slide 33
Iterativní vývoj
  Software se postupně rozšiřuje a vylepšuje v rámci krátkých iterací, přičemž každý cyklus přináší nové funkce a zlepšení.
Intenzivní zapojení zákazníka
  Aktivní spolupráce se zákazníkem je klíčová pro pochopení aktuálních potřeb a přizpůsobení vývoje podle reálných požadavků.
Minimalizace formální dokumentace
  Důraz je kladen spíše na rychlou tvorbu funkčního softwaru než na rozsáhlou dokumentaci, což urychluje celý proces.
rad
Slezská univerzita

## Slide 34
Využití moderních nástrojů
  Automatizace, generátory kódu a další nástroje podporují rychlý vývoj a testování, což snižuje dobu potřebnou k implementaci nových funkcí.
Tento přístup je ideální pro projekty, kde je potřeba rychle reagovat na změny a dodávat funkční produkty v krátkých časových intervalech, například u startupů nebo v konkurenčních trzích, kde čas hraje klíčovou roli.
rad
Slezská univerzita

## Slide 35
Technika ve vývoji softwaru, při které se vytváří raná verze (prototyp) finálního produktu.
Rychlá tvorba modelu
  Umožňuje rychlé ztvárnění základních funkcí a designu.
Iterativní proces
  Prototyp se postupně vylepšuje na základě připomínek od zákazníků a uživatelů.
prototypování
Slezská univerzita

## Slide 36
Snížení rizik
  Odhalí nedostatky a nejasnosti v návrhu již v raných fázích, což snižuje riziko nákladných úprav v pozdějších fázích.
Zaměření na uživatelskou zkušenost
  Pomáhá zajistit, že konečný produkt bude lépe odpovídat potřebám a očekáváním uživatelů.
Tento přístup podporuje flexibilitu a umožňuje vývojářům efektivně reagovat na změny v požadavcích.
prototypování
Slezská univerzita

## Slide 37
www.slu.cz
Děkujeme za pozornost
Otázky?