SMLOUVA O DODÁVCE A IMPLEMENTACI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

## ČLÁNEK I – SMLUVNÍ STRANY

### 1.1 Odběratel:

- Název: WoodTech s.r.o.

- Sídlo: [adresa odběratele]

- IČ: [identifikační číslo]

- DIČ: [daňové identifikační číslo]

- Zastoupená: [jméno a funkce] (dále jen „Odběratel“)

### 1.2 Dodavatel:

- Název: NextGen Systems

- Sídlo: [adresa dodavatele]

- IČ: [identifikační číslo]

- DIČ: [daňové identifikační číslo]

- Zastoupená: [jméno a funkce] (dále jen „Dodavatel“)

## ČLÁNEK II – PŘEDMĚT SMLOUVY

### 2.1

Dodavatel se zavazuje dodat, implementovat a poskytnout technickou podporu informačního systému FactoryX Suite dle podmínek stanovených touto smlouvou a specifikovaných v příloze 1 (nabídka) a příloze 2 (poptávka). Dodávka zahrnuje softwarové řešení včetně všech požadovaných funkcionalit, jejich přizpůsobení specifickým potřebám Odběratele a implementaci do jeho stávající IT infrastruktury.

### 2.2

Součástí dodávky je:

- Instalace softwaru na servery a pracovní stanice dle požadavků Odběratele.

- Konfigurace systému dle specifikovaných procesů Odběratele.

- Integrace se stávajícími systémy, zejména účetními a skladovými moduly.

- Poskytnutí dokumentace k systému včetně uživatelských manuálů a technické dokumentace.

- Zaškolení zaměstnanců Odběratele na základní a pokročilé funkce systému.

- Poskytnutí technické podpory během implementace a následného provozu.

### 2.3

Dodavatel se zavazuje zajistit, že informační systém bude odpovídat požadavkům Odběratele specifikovaným v příloze 2 této smlouvy. Jakékoliv změny nebo úpravy funkcionalit budou předmětem samostatného dodatku ke smlouvě.

### 2.1

Dodavatel se zavazuje dodat, implementovat a poskytnout technickou podporu informačního systému FactoryX Suite dle podmínek stanovených touto smlouvou a specifikovaných v příloze 1 (nabídka) a příloze 2 (poptávka).

### 2.2

Součástí dodávky je instalace, konfigurace a integrace systému do stávající IT infrastruktury Odběratele.

### 2.3

Dodavatel zajistí školení uživatelů a poskytne dokumentaci k systému.

## ČLÁNEK III – SPECIFIKACE DODÁVANÉHO SYSTÉMU

### 3.1 Funkcionalita

Dodávaný informační systém FactoryX Suite bude zahrnovat:

- Kompletní řízení výroby a skladových procesů s podporou AI analýz.

- Automatizované výrobní plánování a sledování efektivity.

- AI analýzy a predikce výroby na základě historických dat.

- Finanční řízení a reporting s prediktivní analýzou.

- Automatické generování objednávek na základě zásob.

- Možnost práce s daty v reálném čase.

- Hybridní cloud/on-premise řešení.

- Integraci s účetními systémy (Pohoda, Money S3) a dalšími softwarovými řešeními přes API.

### 3.2 Požadavky na hardwarové a softwarové prostředí

Dodávaný systém vyžaduje následující minimální hardwarové a softwarové parametry pro provoz:

#### 3.2.1 Hardwarové požadavky:

- Server:

  - Minimálně 8jádrový procesor, 32 GB RAM, 1 TB SSD úložiště

  - Síťová konektivita min. 1 Gbps

  - Záložní zdroj (UPS) s kapacitou pro 30minutový provoz

- Pracovní stanice:

  - Minimálně 4jádrový procesor, 8 GB RAM, 256 GB SSD

  - Displej s rozlišením minimálně Full HD

  - Připojení k internetu min. 50 Mbps

#### 3.2.2 Softwarové požadavky:

- Operační systém serveru: Windows Server 2022 nebo Linux (Ubuntu 20.04 / CentOS 8)

- Databázový systém: PostgreSQL 13 nebo Microsoft SQL Server 2022

- Klientský software: Windows 10/11 nebo macOS 12+ s podporou webového prohlížeče Google Chrome / Microsoft Edge

- Další požadavky: .NET Framework 4.8 nebo vyšší, podpora Docker kontejnerů

### 3.3 Školení uživatelů

- Forma školení: Kombinované školení (prezenční + online videomateriály)

- Délka školení: Minimálně 40 hodin pro klíčové uživatele, minimálně 16 hodin pro běžné uživatele

- Obsah školení:

  - Základní navigace v systému a uživatelské rozhraní

  - Práce s výrobními a skladovými moduly

  - Vytváření reportů a práce s analytickými nástroji

  - Správa uživatelských práv a bezpečnostní aspekty

- Ověření znalostí: Po absolvování školení musí uživatelé úspěšně projít závěrečným testem, který potvrdí jejich schopnost pracovat se systémem.

- Podpora po školení: Dodavatel zajistí dostupnost online dokumentace a možnost konzultací po dobu 3 měsíců po implementaci.

### 3.4 Technická podpora

- Reakční doba: 1 hodina od nahlášení incidentu.

- Dostupnost systému: 99,99 %.

- Zálohování dat: Automatické každou hodinu s verzováním.

### 3.1 Funkcionalita

Dodávaný informační systém FactoryX Suite bude zahrnovat:

- Kompletní řízení výroby a skladových procesů s podporou AI analýz.

- Automatizované výrobní plánování a sledování efektivity.

- AI analýzy a predikce výroby na základě historických dat.

- Finanční řízení a reporting s prediktivní analýzou.

- Automatické generování objednávek na základě zásob.

- Možnost práce s daty v reálném čase.

- Hybridní cloud/on-premise řešení.

- Integraci s účetními systémy (Pohoda, Money S3) a dalšími softwarovými řešeními přes API.

### 3.2 Požadavky na hardwarové a softwarové prostředí

Dodávaný systém vyžaduje následující minimální hardwarové a softwarové parametry pro provoz:

#### 3.2.1 Hardwarové požadavky:

- Server:

  - Minimálně 8jádrový procesor, 32 GB RAM, 1 TB SSD úložiště

  - Síťová konektivita min. 1 Gbps

  - Záložní zdroj (UPS) s kapacitou pro 30minutový provoz

- Pracovní stanice:

  - Minimálně 4jádrový procesor, 8 GB RAM, 256 GB SSD

  - Displej s rozlišením minimálně Full HD

  - Připojení k internetu min. 50 Mbps

#### 3.2.2 Softwarové požadavky:

- Operační systém serveru: Windows Server 2022 nebo Linux (Ubuntu 20.04 / CentOS 8)

- Databázový systém: PostgreSQL 13 nebo Microsoft SQL Server 2022

- Klientský software: Windows 10/11 nebo macOS 12+ s podporou webového prohlížeče Google Chrome / Microsoft Edge

- Další požadavky: .NET Framework 4.8 nebo vyšší, podpora Docker kontejnerů

### 3.3 Technická podpora

- Reakční doba: 1 hodina od nahlášení incidentu.

- Dostupnost systému: 99,99 %.

- Zálohování dat: Automatické každou hodinu s verzováním.

### 3.1 Funkcionalita

Dodávaný informační systém FactoryX Suite bude zahrnovat:

- Kompletní řízení výroby a skladových procesů s podporou AI analýz.

- Automatizované výrobní plánování a sledování efektivity.

- AI analýzy a predikce výroby na základě historických dat.

- Finanční řízení a reporting s prediktivní analýzou.

- Automatické generování objednávek na základě zásob.

- Možnost práce s daty v reálném čase.

- Hybridní cloud/on-premise řešení.

- Integraci s účetními systémy (Pohoda, Money S3) a dalšími softwarovými řešeními přes API.

### 3.2 Technická podpora

- Reakční doba: 1 hodina od nahlášení incidentu.

- Dostupnost systému: 99,99 %.

- Zálohování dat: Automatické každou hodinu s verzováním.

## ČLÁNEK IV – CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 4.1 Cena

- Cena za dodávku a implementaci systému: 1 800 000 Kč (včetně implementace, školení a dokumentace).

- Roční provozní náklady: 180 000 Kč (zahrnují aktualizace, technickou podporu a pravidelnou údržbu systému).

- Licenční poplatky: Cena zahrnuje základní licenci systému pro počet uživatelů dle přílohy 1 této smlouvy. Jakékoliv rozšíření počtu uživatelů nebo dodatečné moduly budou účtovány zvlášť dle aktuálního ceníku Dodavatele.

- Aktualizace systému: Pravidelné aktualizace základních funkcionalit jsou zahrnuty v ročních provozních nákladech. Zásadní rozšíření nebo individuální úpravy systému budou předmětem samostatné dohody.

### 4.2 Platební podmínky

Platba bude rozdělena do následujících fází:

- Zálohová platba ve výši 30 % z celkové částky implementace, splatná do 10 dnů od podpisu smlouvy.

- Platba ve výši 40 % z celkové částky implementace po dokončení implementace a zahájení testovacího provozu, splatná do 15 dnů od doručení faktury.

- Závěrečná platba ve výši 30 % po úspěšném předání a akceptaci systému Odběratelem, splatná do 30 dnů od potvrzení úspěšného přejímacího řízení.

Faktury budou splatné do 30 dnů od vystavení, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě opožděné úhrady je Dodavatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

### 4.1 Cena

- Cena za dodávku a implementaci systému: 1 800 000 Kč (včetně implementace, školení a dokumentace).

- Roční provozní náklady: 180 000 Kč (zahrnují aktualizace, technickou podporu a pravidelnou údržbu systému).

### 4.2 Platební podmínky

Platba bude rozdělena do následujících fází:

- Zálohová platba ve výši 30 % z celkové částky implementace, splatná do 10 dnů od podpisu smlouvy.

- Platba ve výši 40 % z celkové částky implementace po dokončení implementace a zahájení testovacího provozu, splatná do 15 dnů od doručení faktury.

- Závěrečná platba ve výši 30 % po úspěšném předání a akceptaci systému Odběratelem, splatná do 30 dnů od potvrzení úspěšného přejímacího řízení.

Faktury budou splatné do 30 dnů od vystavení, pokud není v konkrétním případě dohodnuto jinak. V případě opožděné úhrady je Dodavatel oprávněn účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky.

### 4.1 Cena

- Cena za dodávku a implementaci systému: 1 800 000 Kč (včetně implementace).

- Roční provozní náklady: 180 000 Kč.

### 4.2 Platební podmínky

- 30 % zálohová platba po podpisu smlouvy.

- 40 % po dokončení implementace a zahájení testovacího provozu.

- 30 % po úspěšném předání a akceptaci systému.

- Faktury budou splatné do 30 dnů od vystavení.

## ČLÁNEK V – IMPLEMENTAČNÍ HARMONOGRAM

### 5.1 Milníky implementace

Proces implementace bude probíhat podle následujících fází:

- Analýza a specifikace požadavků (0–1 měsíc)

  - Shromáždění a dokumentace detailních požadavků Odběratele.

  - Předběžná konfigurace systému a návrh integrace s existujícími systémy.

- Instalace a základní konfigurace (2.–3. měsíc)

  - Nasazení systému na servery Odběratele.

  - Implementace základních funkcionalit a propojení se skladovým a účetním systémem.

- Testování a školení uživatelů (4. měsíc)

  - Testovací provoz systému v reálných podmínkách.

  - Školení uživatelů a správců systému.

- Pilotní provoz a finální ladění (5. měsíc)

  - Odstranění zjištěných nedostatků a optimalizace systému.

  - Formální předání systému Odběrateli.

### 5.2 Kontrolní mechanismy

- Po dokončení každé fáze implementace bude Odběratel podepisovat akceptační protokol potvrzující úspěšné dokončení dané fáze.

- Pokud budou zjištěny nedostatky, Dodavatel je povinen je odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů.

- Odběratel má právo požadovat opakování akceptačních testů v případě neuspokojivého výsledku.

### 5.3 Sankce za prodlení

- V případě prodlení s dokončením implementace o více než 5 pracovních dnů se Dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny implementace za každý den prodlení.

- Pokud prodlení přesáhne 30 dnů, má Odběratel právo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.

### 5.1

- Zahájení implementace: do 10 dnů od podpisu smlouvy.

- Doba implementace: 5 měsíců včetně školení a testování.

- Akceptační testy: do 30 dnů po dokončení implementace.

### 5.2 Sankce za prodlení

- V případě prodlení s dokončením implementace o více než 5 pracovních dnů se Dodavatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny implementace za každý den prodlení.

- Pokud prodlení přesáhne 30 dnů, má Odběratel právo od smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody.

### 5.1

- Zahájení implementace: do 10 dnů od podpisu smlouvy.

- Doba implementace: 5 měsíců včetně školení a testování.

- Akceptační testy: do 30 dnů po dokončení implementace.

## ČLÁNEK VI – BEZPEČNOST A OCHRANA DAT

### 6.1 Požadavky na bezpečnost

Dodavatel se zavazuje zajistit maximální bezpečnost dodávaného systému, a to zejména prostřednictvím:

- Pokročilého šifrování dat (AES-256 pro ukládání dat a TLS 1.2/1.3 pro přenos dat).

- Vícefaktorové autentizace pro přístup do systému.

- Automatického zálohování každou hodinu s verzováním a uchováním historických dat po dobu minimálně 6 měsíců.

- Ochrany proti neoprávněnému přístupu prostřednictvím firewallu a antivirového zabezpečení.

### 6.2 Povinnosti Dodavatele

Dodavatel se zavazuje:

- Dodržovat všechny platné předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, včetně GDPR.

- Nezpřístupnit žádná data Odběratele třetím stranám bez jeho souhlasu.

- V případě narušení bezpečnosti systému neprodleně informovat Odběratele a provést okamžitá opatření k nápravě.

Odběratel má právo provádět audit bezpečnosti systému jednou ročně. Dodavatel je povinen umožnit přístup k relevantním bezpečnostním záznamům a poskytnout součinnost při kontrole.

### 6.1

- Šifrování dat: Pokročilé šifrování na úrovni databází i komunikace.

- Autentizace: Vícefaktorová autentizace.

- Zálohování: Automatické zálohování každou hodinu.

## ČLÁNEK VII – PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

### 7.1 Odběratel

- Poskytne Dodavateli potřebnou součinnost při implementaci.

- Zajistí odpovídající technické prostředí pro provoz systému.

- Zachová mlčenlivost o všech důvěrných informacích poskytnutých Dodavatelem, které nejsou veřejně dostupné.

### 7.2 Dodavatel

- Dodá funkční systém dle stanovených specifikací.

- Zajistí podporu po dobu trvání smlouvy.

- V případě nedodržení garantované dostupnosti 99,99 % se Dodavatel zavazuje uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ročních provozních nákladů za každý měsíc, ve kterém byla garantovaná dostupnost porušena.

- Zachová mlčenlivost o všech důvěrných informacích Odběratele, ke kterým získá přístup v souvislosti s implementací a provozem systému. Tyto informace nesmí být bez písemného souhlasu Odběratele poskytnuty třetím stranám.

### 7.3 Ochrana důvěrných informací

- Za důvěrné informace se považují veškeré obchodní, technické, strategické a provozní informace, které si strany vzájemně sdělí v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy po dobu 5 let.

- V případě porušení této povinnosti může poškozená strana požadovat smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč, přičemž tím není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

### 7.4 Mechanismus pro eskalaci problémů během implementace

- Odpovědné osoby obou stran budou pravidelně komunikovat o stavu projektu prostřednictvím týdenních schůzek.

- Dodavatel poskytne měsíční písemný report obsahující informace o průběhu implementace, dosažených milnících, vzniklých problémech a jejich řešení.

- Pokud během implementace dojde k závažnému problému, který může vést ke zpoždění nebo nesplnění smluvených podmínek, bude neprodleně svoláno krizové jednání mezi zástupci obou stran.

- V případě, že problém nebude možné vyřešit do 10 pracovních dnů, Odběratel má právo požadovat vypracování plánu nápravy se specifikovanými termíny řešení.

### 7.1 Odběratel

- Poskytne Dodavateli potřebnou součinnost při implementaci.

- Zajistí odpovídající technické prostředí pro provoz systému.

- Zachová mlčenlivost o všech důvěrných informacích poskytnutých Dodavatelem, které nejsou veřejně dostupné.

### 7.2 Dodavatel

- Dodá funkční systém dle stanovených specifikací.

- Zajistí podporu po dobu trvání smlouvy.

- V případě nedodržení garantované dostupnosti 99,99 % se Dodavatel zavazuje uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ročních provozních nákladů za každý měsíc, ve kterém byla garantovaná dostupnost porušena.

- Zachová mlčenlivost o všech důvěrných informacích Odběratele, ke kterým získá přístup v souvislosti s implementací a provozem systému. Tyto informace nesmí být bez písemného souhlasu Odběratele poskytnuty třetím stranám.

### 7.3 Ochrana důvěrných informací

- Za důvěrné informace se považují veškeré obchodní, technické, strategické a provozní informace, které si strany vzájemně sdělí v souvislosti s plněním této smlouvy.

- Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení této smlouvy po dobu 5 let.

- V případě porušení této povinnosti může poškozená strana požadovat smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč, přičemž tím není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.

### 7.1 Odběratel

- Poskytne Dodavateli potřebnou součinnost při implementaci.

- Zajistí odpovídající technické prostředí pro provoz systému.

### 7.2 Dodavatel

- Dodá funkční systém dle stanovených specifikací.

- Zajistí podporu po dobu trvání smlouvy.

- V případě nedodržení garantované dostupnosti 99,99 % se Dodavatel zavazuje uhradit Odběrateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ročních provozních nákladů za každý měsíc, ve kterém byla garantovaná dostupnost porušena.

### 7.1 Odběratel

- Poskytne Dodavateli potřebnou součinnost při implementaci.

- Zajistí odpovídající technické prostředí pro provoz systému.

### 7.2 Dodavatel

- Dodá funkční systém dle stanovených specifikací.

- Zajistí podporu po dobu trvání smlouvy.

## ČLÁNEK VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

### 8.1 Právo na odstoupení

- Odběratel může odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení závazků Dodavatele, zejména pokud:

  - Nedodá funkční systém dle specifikací stanovených ve smlouvě.

  - Nezahájí implementaci systému ve sjednaném termínu a prodlení přesáhne 30 dní.

  - Nezajišťuje garantovanou technickou podporu a reakční doby dle článku VI této smlouvy.

- Dodavatel může odstoupit od smlouvy v případě:

  - Neuhrazení faktur delšího než 60 dnů po splatnosti.

  - Nedostatečné součinnosti Odběratele při implementaci, která znemožňuje řádné plnění smlouvy.

### 8.2 Smluvní sankce při odstoupení

- V případě odstoupení ze strany Odběratele z důvodu nesplnění závazků Dodavatele má Odběratel právo na vrácení veškerých již uhrazených částek a současně může požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové hodnoty zakázky.

- Pokud odstoupí Dodavatel z důvodu neuhrazení faktur, je Odběratel povinen uhradit veškeré dosud poskytnuté služby a případně smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové hodnoty zakázky.

### 8.3 Vrácení uhrazených částek

- V případě odstoupení od smlouvy budou uhrazené částky vráceny dle následujícího mechanismu:

  - Pokud bylo odstoupení provedeno před zahájením implementace, Dodavatel vrátí Odběrateli 100 % uhrazených částek.

  - Pokud bylo odstoupení provedeno během implementace, Dodavatel vrátí Odběrateli částku poníženou o náklady na již provedené práce, přičemž konkrétní výpočet bude doložen detailním vyúčtováním provedených činností.

  - Pokud bylo odstoupení provedeno po dokončení implementace, vrácení již uhrazených částek není možné, pokud nebyly prokázány závažné nedostatky v dodaném systému.

### 8.4 Oznámení o odstoupení

- Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno druhé straně písemně s odůvodněním, přičemž účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení druhé straně.

- Strany se zavazují do 15 dnů od oznámení o odstoupení vypracovat společné vyrovnání pohledávek a závazků, včetně vrácení uhrazených částek.

### 8.1 Právo na odstoupení

- Odběratel může odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení závazků Dodavatele, zejména pokud:

  - Nedodá funkční systém dle specifikací stanovených ve smlouvě.

  - Nezahájí implementaci systému ve sjednaném termínu a prodlení přesáhne 30 dní.

  - Nezajišťuje garantovanou technickou podporu a reakční doby dle článku VI této smlouvy.

- Dodavatel může odstoupit od smlouvy v případě:

  - Neuhrazení faktur delšího než 60 dnů po splatnosti.

  - Nedostatečné součinnosti Odběratele při implementaci, která znemožňuje řádné plnění smlouvy.

### 8.2 Smluvní sankce při odstoupení

- V případě odstoupení ze strany Odběratele z důvodu nesplnění závazků Dodavatele má Odběratel právo na vrácení veškerých již uhrazených částek a současně může požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové hodnoty zakázky.

- Pokud odstoupí Dodavatel z důvodu neuhrazení faktur, je Odběratel povinen uhradit veškeré dosud poskytnuté služby a případně smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové hodnoty zakázky.

- Odstoupení od smlouvy musí být oznámeno druhé straně písemně s odůvodněním, přičemž účinnost odstoupení nastává dnem doručení oznámení druhé straně.

### 8.1

- Odběratel může odstoupit v případě závažného porušení závazků Dodavatele.

- Dodavatel může odstoupit při neuhrazení faktur delší než 60 dnů.

## ČLÁNEK IX – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 9.1 Účinnost a vyhotovení

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

### 9.2 Řešení sporů

- Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy řešit především smírnou cestou.

- Pokud nedojde ke smírnému řešení sporu do 30 dnů, bude spor postoupen k rozhodčímu řízení.

- Rozhodčí řízení bude vedeno před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dle jeho řádu a pravidel.

- Pokud nebude rozhodčí řízení dohodnuto, bude příslušným soudem pro řešení sporů obecný soud dle sídla Odběratele.

### 9.3 Vyšší moc (Force Majeure)

- Strany této smlouvy nenesou odpovědnost za neplnění svých povinností v případě vzniku událostí vyšší moci, které znemožní nebo podstatně ztíží plnění této smlouvy.

- Za vyšší moc se považují zejména:

  - Přírodní katastrofy (zemětřesení, povodně, požáry atd.).

  - Válečné konflikty, teroristické útoky, občanské nepokoje.

  - Epidemie, pandemie, státní karanténní opatření.

  - Legislativní změny nebo regulační zásahy, které znemožní plnění smlouvy.

  - Přerušení dodávek elektrické energie, telekomunikačních služeb nebo internetu z důvodů mimo kontrolu smluvních stran.

- Strana, která se dovolává vyšší moci, musí o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat druhou stranu a doložit důkazy o vzniku takové situace.

- Pokud vyšší moc trvá déle než 60 dnů, má každá ze stran právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí.

### 9.4 Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně a odsouhlaseny oběma stranami.

- Pokud některé ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

### 9.1 Účinnost a vyhotovení

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

### 9.2 Řešení sporů

- Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy řešit především smírnou cestou.

- Pokud nedojde ke smírnému řešení sporu do 30 dnů, bude spor postoupen k rozhodčímu řízení.

- Rozhodčí řízení bude vedeno před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky dle jeho řádu a pravidel.

- Pokud nebude rozhodčí řízení dohodnuto, bude příslušným soudem pro řešení sporů obecný soud dle sídla Odběratele.

### 9.3 Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně a odsouhlaseny oběma stranami.

- Pokud některé ustanovení této smlouvy bude shledáno neplatným nebo neúčinným, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení smlouvy.

- Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

### 9.1

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

V [místo], dne [datum]

Za Odběratele:

[jméno a funkce]

Za Dodavatele:

[jméno a funkce]