## Slide 1
Návratnost investic
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
10. seminář
Ing. Helena Marková, Ph.D.

## Slide 2: bod č. 2.7 šablony seminární práce – Návratnost investic
2.7. Návratnost investic – srovnání celkových přínosů a nevýhod s náklady projektu. Posouzení investice by mělo ukázat, jak bude projekt financovaný. Každý projekt je unikátní a nelze obecně stanovit, která metoda je vhodnější. Dle typu a zaměření projektu na výstupy (benefity) postupujte při výběru vhodné metody.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 3: Metody k hodnocení návratnosti
Používané metody pro hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů
Metoda výnosnosti investic – ROI (Return on Investment). Cílovým efektem je zde zisk.
Tato metoda se používá při hodnocení ziskových typů projektů. To znamená, že jde o projekty, které přímo vygenerují příjmy a výnosy.
Jak se počítá?
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 4: ROI
Kde:
ROI výnosnost projektu
I velikost investičních výdajů,
CF roční Cash Flow
t časové období od 1 do n,
n životnost projektu.
ROI ≥ 0…projekt je přijatelný
ROI < 0…projekt je nepřijatelný
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 5: Příklad využití ROI
U projektu je zisk tvořen z prodeje lístků. Akceptačním kritériem je prodat 80 % kapacity sportovní haly a tolerance je maximálně nižší prodej o 1 000 vstupenek. Očekávaný minimální počet prodaných lístků činí 7 000, jedna vstupenka 1 000 Kč, zisk činí 7 000 000 Kč.
I = velikost investičních výdajů, 5 000 000Kč.
ROI = (7 000 000-5 000 000)/(5 000 000)= 0,4
Akceptační kritérium, aby projekt byl přijatelný je ROI ≥ 0. Projekt je přijatelný.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 6: Metoda doby splacení – Payback Method
Prostá doba návratnosti
V případě, že roční hotovostní tok CF je stále stejný, je možné výpočet prosté doby návratnosti PB použít vztah:
I = velikost investičních výdajů
CF = roční Cash flow
„n“ je rok, ve kterém se investice splatí
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 7: Příklad PB
Jsou 3 varianty projektu. Který je z pohledu PB nejlepší? Který je naopak nejvýnosnější v dlouhodobém horizontu?
Jaké jsou nevýhody u tohoto výpočtu? K čemu např. nepřihlíží?
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 8: Metody návratnosti pro neziskové projekty
Metoda CBA
Nákladově výstupové metody hodnocení – Metoda nákladů a užitku (Cost-Benefit Analysis).
Metoda je popisnější, počítá s porovnáním scénářů aktivit realizovaných v rámci projektu a mimo projekt.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 9: CBA - zásady
Náklady obětované příležitosti zboží nebo služeb se definují jako potenciální zisk z nejlepší obětované alternativy v případě, že je třeba vybrat z několika vzájemně se vylučujících alternativ.
Faktor času - nastavit správný časový horizont; předpovědět budoucí náklady a přínosy (výhled); stanovit vhodné diskontní sazby pro výpočet současné hodnoty budoucích nákladů a přínosů; vzít v úvahu nejistotu na základě posouzení rizik projektu.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 10: CBA - zásady
Výpočet ukazatelů ekonomické výkonnosti vyjádřené v penězích. Analýza nákladů a přínosů vychází ze souboru předem stanovených cílů projektu, přičemž všem pozitivním (přínosy) a negativním (náklady) účinkům intervence na blahobyt přiřazuje peněžní hodnotu. Tyto hodnoty jsou diskontovány a pak sečteny s cílem vypočíst čistý celkový přínos. Celková výkonnost projektu se měří ukazateli, a to ekonomickou čistou současnou hodnotou (ENPV – Economic Net Present Value), vyjádřenou v penězích, a ekonomickou mírou návratnosti (ERR – Economic Rate of Return), což umožňuje konkurenční projekty nebo alternativy porovnat a seřadit.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 11: CBA - zásady
Přírůstkový přístup – CBA porovnává scénář s projektem se srovnávacím základním scénářem bez projektu. Přírůstkový přístup vychází z těchto požadavků:
1. srovnávací scénář musí popsat, co by se stalo v případě neexistence projektu. V tomto scénáři jsou vypracovány odhady všech peněžních toků souvisejících s operacemi v rámci projektu za každý rok během trvání projektu.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 12: CBA - zásady
2. v případě investic zaměřených na zlepšení stávajícího aktiva by měl zahrnovat náklady a výnosy/přínosy při provozování a udržování služby na úrovni, která je stále funkční (zachování současného stavu – business as usual BAU), nebo dokonce malé adaptační investice, které by se uskutečnily v každém případě (minimální změny – do-minimum).
3. analýza nákladů a přínosů zohledňuje rozdíl mezi peněžními toky ve scénáři s projektem a peněžními toky ve srovnávacím scénáři. Finanční a ekonomické ukazatele výkonnosti se počítají pouze na základě přírůstku peněžních toků.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 13: CBA -příklad
Zájezd do Paříže – za předpokladu stejných možností ubytování, stravy a vstupů
V rámci projektu cena = 4 100 Kč
Mimo projekt = 5 800 Kč
Rozdíl v ceně = 1 700 Kč.
Zájezd by byl v rámci tohoto projektu levnější, a to proto, že je dohodnuta individuálně s cestovkou a s finanční podporou OPF.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 14: CBA -příklad
V rámci projektu = možnost komunikovat je benefit získaný tím, že se zájezdu zúčastníme, máme možnost komunikovat v cizím jazyce tam, ale také možnost seznámit se a v případě zájmu s novým kamarádem komunikovat i nadále přes sociální sítě.
Mimo projekt = lze využít například služby jazykové školy, kde si můžeme platit pravidelné hodiny komunikace v cizím jazyce, ovšem cena této služby se pohybuje v rozmezí zhruba od 200 Kč - 1100 Kč.
V případě, že zájemce s námi pojede na tento zájezd, může se seznámit, najít si kamaráda, se kterým bude pravidelně komunikovat v cizím jazyce, kdyby takto však chtěl komunikovat i bez toho, aniž by se na zájezdu s někým seznámil, s největší pravděpodobností by si tuto službu musel zaplatit a vyšlo by ho v průměru na 650 Kč za hodinu.
Vezmeme-li si příklad:
- komunikace v cizím jazyce s využitím našeho zájezdu = 0 Kč/měsíc
- komunikace v cizím jazyce bez využití našeho zájezdu = 2600 Kč/ měsíc.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 15
Děkuji za pozornost.
Děkuji vám za pozornost, přeji příjemný den.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF