## Slide 1
Dílčí části projektu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
2. seminář
Ing. Helena Marková, Ph.D.
markova@opf.slu.cz, B205

## Slide 2: Jak dopadl „zítřejší den“?
Naplnění cíle
Dodržení rozpočtu
Čas
Rizika
Přínos
Co byl největší problém?
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 3: Pravidla při zpracování
Pište datum poslední změny, ať v tom nemáte chaos.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 4: Definice projektu – Co je to projekt?
1.1 Název projektu
(Uspořádání SWAP bazaru v obci Lhotka)
1.2 Výchozí podmínky
(Popis situace, která mne vede k rozhodnutí pro uspořádání takové akce. Mohu popsat i širší souvislosti: charitativní záměr, možnosti recyklace, cirkulární ekonomika atd.)
1.3 Dekompozice projektu (primární a sekundární cíle – záměr a cíl)
(definování primárního cíle např. sběr oblečení a potřeb pro potřebné v určitém objemu a založení komunitity alespoň 20 lidí pro opakovanou realizaci. Sekundární cíl je využití nepotřebného oblečení a upozornění na možnosti třídění věcí, které tvoří 5% objemu odpadu, z něhož 90% nemá další využití)
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 5: Definice projektu
1.4 Výstup, výsledek, přínosy
(DOBŘE TO ROZPITVEJTE, LÉPE SE VÁM BUDE PROJEKT HODNOTIT, POKUD SI TAM DÁTE KONKRÉTNÍ MĚŘITELNÉ UKAZATELE.
Výstup: Pro SWAP bazar je to odvoz oblečení do konkrétních sbírek v určitém objemu a struktuře a založení komunity o urč. počtu členů.
Výsledek: Komunita bude pokračovat v pořádání obdobných aktivit a vybrané oblečení bude dále sloužit.
Přínosy: enviromentální, humanitární.)
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 6: Definice projektu
1.5 Organizační struktura
Zvolte vhodné organizační členění dle náročnosti projektu.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 7: Organizační struktura dle PRINCE2*
Role – jasné pravomoci a povinnosti
Projektový výbor
Projektový manažer
Týmový manažer
*https://www.cleverandsmart.cz/prince2-v-kostce/
Je to britská metodika řízení projektů s důrazem na produkt. Průběžné hodnocení. Business case.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 8: Organizační struktura
Sponzor projektu:
zodpovědný za inicializaci a financování projektu
projekt podporuje a pravidelně komunikuje s projektovým managerem
je jenom jeden sponzor projektu
sponzor je vlastně zákazník projektové skupiny a rozhoduje, jestli je výsledek projektu akceptovatelný
spolu s managerem projektu je zodpovědný za monitorování času a financí projektu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 9: Organizační struktura
Hlavní uživatelé projektu:
výsledek neboli produkt projektu je předán budoucím uživatelům projektu
pacienti a sestry jsou uživatelé nově zrekonstruovaného křídla nemocnice, kde sponzorem byl ředitel nemocnice
rekonstrukce domu – hlavní uživatelé jsou ti, co tam budou bydlet
výstupem je vývoj a instalace nového počítačového programu ve firmě – hlavní uživatelé jsou ti zaměstnanci, co budou program používat
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 10: Organizační struktura
Hlavní dodavatelé:
zastupují zainteresované strany projektu zodpovědné za návrh, vývoj a implementaci projektu a zodpovídá za kvalitu ze strany dodavatelů a technickou kompatibilitu projektu.
Poskytuje lidské a jiné zdroje potřebné pro dodání produktu projektu
Projektový dohled za dodavatele/uživatele/firma:
zodpovídá za správnou realizaci projektu
každý člen projektového dohledu dohlíží na konkrétní oblast projektu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 11: Organizační struktura
Projektová podpora:
administrátor projektu podřízen projektovému manažerovi
podpora projektovému manažerovi a vedoucímu týmu
například aktualizuje časový harmonogram, udržuje aktuální projektovou dokumentaci
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 12: Organizační struktura
Projektový manažer:
plánuje, řídí, monitoruje a kontroluje projekt
je spoluvlastníkem cílů projektu
je vlastníkem výsledků projektu
je do funkce buď zvolen vedením firmy, nebo je zvolen v rámci projektové skupiny.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 13: Organizační struktura
Zainteresované strany
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 14: Organizační struktura
Zpracujte organizační strukturu Vašeho projektu.
Zhodnoťte náročnost a podle toho vytvořte role a strukturu.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 15: RACI (S) matice – rozdělení rolí
1. 2 pm-cz-raci-matrix_2023.xlsx
Začni sepsáním skupin činností do řádků
činnosti v matici jsou vlastně WBS 
Work Breakdown Structure
hierarchický rozpad cíle projektu
2. Všechny důležité role do sloupců
3. Přiřazení odpovědností do buněk.
4. Kontrola!!
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 16: RACI (S) matice
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 17: RACI (S) matice
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 18: Úkoly do příštího semináře
Dopracuj podrobně matici RACI
Logický rámec projektu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 19
Děkuji za pozornost.
Děkuji vám za pozornost, přeji příjemný den.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF