## Slide 1
RACI. WBS. Metoda logického rámce – 1. 5. - 1. 6. šablony
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
3. seminář
Ing. Helena Marková, Ph.D.

## Slide 2: Obsah semináře
Kontrola zpracování – last lesson
Organizační struktura projektu
RACI matice
WBS – co to je a proč je důležitá
Logický rámec
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 3: Definice projektu
1.5 Organizační struktura
Zvolte vhodné organizační členění dle náročnosti projektu.
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 4: Organizační struktura dle PRINCE2*
Role – jasné pravomoci a povinnosti
Projektový výbor
Projektový manažer
Týmový manažer
*https://www.cleverandsmart.cz/prince2-v-kostce/
Je to britská metodika řízení projektů s důrazem na produkt. Průběžné hodnocení. Business case.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 5: Organizační struktura
Sponzor projektu:
zodpovědný za inicializaci a financování projektu
projekt podporuje a pravidelně komunikuje s projektovým managerem
je jenom jeden sponzor projektu
sponzor je vlastně zákazník projektové skupiny a rozhoduje, jestli je výsledek projektu akceptovatelný
spolu s managerem projektu je zodpovědný za monitorování času a financí projektu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 6: Organizační struktura
Hlavní uživatelé projektu:
výsledek neboli produkt projektu je předán budoucím uživatelům projektu
pacienti a sestry jsou uživatelé nově zrekonstruovaného křídla nemocnice, kde sponzorem byl ředitel nemocnice
rekonstrukce domu – hlavní uživatelé jsou ti, co tam budou bydlet
výstupem je vývoj a instalace nového počítačového programu ve firmě – hlavní uživatelé jsou ti zaměstnanci, kteří budou program používat
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 7: Organizační struktura
Hlavní dodavatelé:
zastupují zainteresované strany projektu zodpovědné za návrh, vývoj a implementaci projektu a zodpovídá za kvalitu ze strany dodavatelů a technickou kompatibilitu projektu.
Poskytuje lidské a jiné zdroje potřebné pro dodání produktu projektu
Projektový dohled za dodavatele/uživatele/firma:
zodpovídá za správnou realizaci projektu
každý člen projektového dohledu dohlíží na konkrétní oblast projektu
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 8: Organizační struktura
Projektová podpora:
administrátor projektu podřízen projektovému manažerovi
podpora projektovému manažerovi a vedoucímu týmu
například aktualizuje časový harmonogram, udržuje aktuální projektovou dokumentaci
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 9: Organizační struktura
Projektový manažer:
plánuje, řídí, monitoruje a kontroluje projekt
je spoluvlastníkem cílů projektu
je vlastníkem výsledků projektu
je do funkce buď zvolen vedením firmy, nebo je zvolen v rámci projektové skupiny.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 10: Organizační struktura
Zainteresované strany
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 11: Organizační struktura
Zpracujte organizační strukturu Vašeho projektu.
Zhodnoťte náročnost a podle toho vytvořte role a strukturu.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 12: RACI (S) matice – rozdělení rolí
1. 2 pm-cz-raci-matrix_2023.xlsx
Začni sepsáním skupin činností do řádků
činnosti v matici jsou vlastně WBS 
Work Breakdown Structure
hierarchický rozpad cíle projektu. Jsou to pracovní balíky, které Vás dovedou k cíli a můžete je ocenit.
2. Všechny důležité role do sloupců
3. Přiřazení odpovědností do buněk.
4. Kontrola!!
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 13: RACI (S) matice
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 14: RACI (S) matice
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 15: Příklad projektové RACI matice
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 16: Příklad projektové RACI matice
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 17: Logický rámec
Základní otázky pro obsahové shrnutí projektu:
PROČ?
- širší cíl a účel, konkrétní cíl a účel
CO?
- definuj výstupy
JAK?
- definuj aktivity a dostupné zdroje
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 18: Struktura matice
4 řádky, zobrazují vztahy mezi celkovými cíli, dílčími cíli, výsledky projektu a aktivitami
4 sloupce, objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje, měří se efektivita zdrojů, klíčové indikátory
Vazby (logika)
-horizontální=sloupec rozšiřuje informace předešlého
-vertikální=splnění aktivit vede k dosažení očekávaných výstupů
-diagonální=postup na vyšší úroveň rámce
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 19: Vertikální logika
Jestliže provedeme tyto Aktivity → dosáhneme těchto Výstupů a výsledků →
Jestliže jsme dosáhli těchto Výstupů a výsledků → lze očekávat tuto změnu (Účel projektu) →
Jestliže jsme splnili tento Účel projektu → přispěli jsme k naplnění tohoto obecného cíle.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 20: Jak vyplňovat matici logického rámce
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF
1
4
6
5
2
3
8
10
9
7
11
12

## Slide 21: Jak od naplnění aktivit postoupit k cíli
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 22: Pojmy a souvislosti
Aktivity = činnosti, které se musí udělat, projekt se z nich skládá.
Prostředky = věcný popis hlavních vstupů pro realizaci.
Výsledky = ukazatele, které vypadnou z realizovaných aktivit a vedou k dosažení účelu.
Účel/záměr = odvozen od hlavního problému, k jehož vyřešení by měl projekt přispět.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 23: Zpracování MLR
Šablona projektu, bod 1.6
Odpovědi na otázky – proč, co, jak?
Sestavení tabulky – cíle, účel, výsledky, aktivity a dále postup dle pokynů MLR.
Kontrola logické souslednosti.
Pozor na předběžné podmínky a rizika.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 24
Děkuji za pozornost.
Děkuji vám za pozornost, přeji příjemný den.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF