## Slide 1
Metoda logického rámce.
Struktura projektu – bod 2.1 až 2.4
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT
4. seminář
Ing. Helena Marková, Ph.D.

## Slide 2: Logický rámec
Základní otázky pro obsahové shrnutí projektu:
PROČ?
- širší cíl a účel, konkrétní cíl a účel
CO?
- definuj výstupy
JAK?
- definuj aktivity a dostupné zdroje
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 3: Struktura matice
4 řádky, zobrazují vztahy mezi celkovými cíli, dílčími cíli, výsledky projektu a aktivitami
4 sloupce, objektivně ověřitelné ukazatele a zdroje, měří se efektivita zdrojů, klíčové indikátory
Vazby (logika)
-horizontální=sloupec rozšiřuje informace předešlého
-vertikální=splnění aktivit vede k dosažení očekávaných výstupů
-diagonální=postup na vyšší úroveň rámce
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 4: Vertikální logika
Jestliže provedeme tyto Aktivity → dosáhneme těchto Výstupů a výsledků →
Jestliže jsme dosáhli těchto Výstupů a výsledků → lze očekávat tuto změnu (Účel projektu) →
Jestliže jsme splnili tento Účel projektu → přispěli jsme k naplnění tohoto obecného cíle.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 5: Jak vyplňovat matici logického rámce
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF
1
4
6
5
2
3
8
10
9
7
11
12

## Slide 6: Jak od naplnění aktivit postoupit k cíli
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 7: Pojmy a souvislosti
Aktivity = činnosti, které se musí udělat, projekt se z nich skládá.
Prostředky = věcný popis hlavních vstupů pro realizaci.
Výsledky = ukazatele, které vypadnou z realizovaných aktivit a vedou k dosažení účelu.
Účel/záměr = odvozen od hlavního problému, k jehož vyřešení by měl projekt přispět.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 8: Zpracování MLR
Šablona projektu, bod 1.6
Odpovědi na otázky – proč, co, jak?
Sestavení tabulky – cíle, účel, výsledky, aktivity a dále postup dle pokynů MLR.
Kontrola logické souslednosti.
Pozor na předběžné podmínky a rizika.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 9: Kontrola LFM
Logický rámec – zpracování
Videonávod pro sestavení logického rámce:
https://www.youtube.com/watch?v=_tj8D92Zt60
https://www.youtube.com/watch?v=d0NPxGgGMtM
PROJEKTOVÝ MANANAGEMENT PEM SU OPF

## Slide 10
Děkuji za pozornost.
Děkuji vám za pozornost, přeji příjemný den.
PROJEKTOVÝ MANAGEMENT PEM SU OPF