## Slide 1: Projektový tým
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
adamek@opf.slu.cz
Katedra podnikové ekonomiky a managementu

## Slide 2: Obsahové zaměření přednášky
Role leadera a styly řízení
Pracovní tým a pracovní skupina
Pozice a role v pracovním týmu
Dynamika rozvoje pracovního týmu
Sestavení projektového týmu a jeho efektivní vedení
Motivace, energetizace, hodnocení týmu a zpětná vazba v týmu
Notes: csvukrs

## Slide 3
Manažer projektu – budovatel týmu, spoluvytváří sociální vztahy, které mají dopad na pracovní klima v týmu.
      Budování projektového týmu (základní oblasti):
      plánování lidských zdrojů,
      obsazení projektového týmu,
      koordinace projektového týmu,
      rozvíjení projektového týmu.
      Budování projektového týmu má zásadní význam pro úspěch každého projektu.
      Úkolem budování projektového týmu je spojení osobních cílů jednotlivců, které mohou být zpočátku odlišné a přizpůsobit je zájmům projektu.
      Aktivizace energie týmu k naplnění cílů projektu.
Projektový tým

## Slide 4
      Budování projektového týmu (souhrn aktivit)
      Jasné cíle s týmovou podporou vyjádřenou souhlasem jednotlivců.
      Otevřenost, a to i v případě konfrontací.
      Vzájemná podpora, důvěra, vstřícnost.
      Spolupráce a řízení případného konfliktu.
      Diskuse a otevřená informovanost.
      Přiměřené vedení a řízení.
      Pravidelná hlášení a poskytování informací pro zajištění kontroly.
      Vytvoření prostoru pro individuální rozvoj.
      Korektní vztahy mezi jednotlivci i skupinami.
Projektový tým

## Slide 5
      Zajištění budování týmu je podpořeno:
      Plánem budování (součást Plánu projektu).
      Vymezení profesionálních kvalit, vlastností a vztahů při obsazování pozic v týmu.
      Vhodnými postupy při řízení a organizování aktivit projektu.
      Diskutováním předmětu a cílů projektu, získáním osobních závazků a souhlasů.
      Příprava a udržování komunikačních kanálů.
      Týmová soudržnost a týmový duch.
Projektový tým

## Slide 6
Nejčastější bariéry v budování prostředí a týmových vztahů ze strany řídících úrovní.
      Nedostatečná podpora projektu ze strany nejvyšších projektových autorit, sponzora projektu, top managementu.
      Neochota v delegování autority (raději si vše udělám sám – z nadměrného perfekcionismu).
      Přemíra tvrdého direktivního řízení, nedostatek diskuse, individualismus převládající nad týmovým přístupem.
      Nadměrná demokratičnost řízení, tam kde to není vhodné.
      Nevhodné manažerské taktiky v řízení a kontrole, špatně nastavené priority.
      Neočekávané negativní vlivy z okolí projektu.
      Krize, spěch, neorganizovanost, nedostatek členů týmu.
      Mezilidské konflikty, nedostatek osobní tolerance.
Projektový tým

## Slide 7
Budování projektového týmu - doporučení k odstranění potencionálních bariér
      Vysvětlení cílů projektu účastníkům, projektovému týmu (ověřit, zda bylo vše pochopeno).
      Čas pro osobní schůzky s členy (ověřit míru jejich souhlasu, vymezení rolí, očekávání od práce a týmu, vysvětlit organizační strukturu projektu a jednotlivých rolí).
      Některý člen neprojevuje zájem – zvážit změnu obsazení co nejdříve.
      Pravidelně a komplexně informovat členy.
      Podporovat pozitivní nálady, úspěch projektu, povzbuzovat členy.
      Spolupracovat s managementem.
Projektový tým

## Slide 8
Principy řízení projektového týmu:
      Obsazování pracovních pozic.
      Školení a trénink pro výkon povinností.
      Dohled, udělování pokynů a jejich kontrola.
      Delegování pracovních povinností a s nimi spojené potřebné autority a odpovědnosti.
      Motivace – povzbuzení a související uspokojování potřeb.
      Poskytování rad, doporučení, konzultace.
      Koordinace aktivit.
Projektový tým

## Slide 9
Budování projektového týmu
(způsoby výkonu a přijetí rozhodování autority)
      Rozhodnutí vykonaná nadřízením.
      Rozhodnutí vykonaná nadřízeným po předchozím dialogu nebo vysvětlení.
      Rozhodnutí vykonaná nadřízeným za spoluúčasti podřízeného nebo rozhodnutí vykonaná podřízeným s povzbuzením nadřízeného.
      Rozhodnutí vykonaná podřízeným.
      Způsob přijetí rozhodnutí:
      Vstřícný – rozhodnutí je přijato (podřízený je zavázán pokynem, motivován k výkonu).
      Nevstřícný
      Schopnosti rozhodnutí vykonat:
      Je schopen jej vykonat – tj. má znalosti a zdroje potřebné k výkonu.
      Není schopen jej vykonat.
Projektový tým

## Slide 10
Budování projektového týmu
(5 zdrojů síly prosazení autority)
      Formální - základní síla – moc z titulu pozice a odpovědnosti:
        oprávnění k udělení odměny – možnost přidělit pozitivní finanční nebo nefinanční zvýhodnění (mzdové navýšení, kladné reference),
        oprávnění k uložení pokuty – negativní finanční nebo nefinanční postižení (změna pozice na horší, vyloučení z projektu, doporučení k výpovědi).
      Neformální zdroje síly:
        síla experta,
        síla vyplývající ze společenského uznání – přirozená autorita, respekt.
Projektový tým

## Slide 11
Osobnost leadera
Neexistuje speciální, zvláštní typ osobnosti úspěšného leadera nebo manažera.
      Můžeme určit osobnostní rysy (schopnosti a dovednosti), které se s efektivními leadery a manažery vážou častěji než jiné. Celkově je však úspěšnost leaderů a manažerů kombinací několika faktorů.
      Na straně leaderů a manažerů to jsou:
      osobnost leadera nebo manažera (vlastnosti, schopnosti, dovednosti, charakter, temperament, postoje, hodnoty, charisma),
      motivace manažera,
      zvolený styl řízení.
Projektový tým

## Slide 12
Osobnost leadera
      Příklady kvalit leadera:
      nadšení – pro plnění cílů, které lídři mohou sdělovat jiným lidem a přenášet je na ně,
      sebedůvěra – víra v sebe, kterou opět mohou lidé vnímat a chápat,
      houževnatost a vytrvalost – leader musí být pružný a nezdolný, vytrvalý a musí vyžadovat vysoké standardy, musí usilovat o respekt, ale nikoliv nutně o popularitu,
      čestnost a poctivost – leader musí být pravdivý sám k sobě, musí být zralý, morální a čestný, neboť to vyvolává důvěru,
      laskavost a srdečnost – v osobních vztazích, mít zájem, pečovat o lidi a respektovat je,
      pokora a skromnost – ochota naslouchat a uznávat svou vinu, nebýt arogantní, neomalený a panovačný.
Projektový tým

## Slide 13
Vlastnosti – hodnocení úspěšných lídrů a manažerů (seřazeno dle významnosti)
      1. rozhodnost,
      2. schopnost vést lidi,
      3. integrita – poctivost,
      4. nadšení pro práci,
      5. představivost,
      6. ochota usilovně pracovat,
      7. analytické schopnosti,
      8. pochopení pro druhé,
      9. schopnost všimnout si příležitosti,
      10. schopnost řešit nepříjemné situace,
      11. schopnost rychle se přizpůsobovat změnám,
      12. ochota riskovat,
      13. podnikavost,
Projektový tým
      14. schopnost jasně se vyjadřovat,
      15. bystrost,
      16. schopnost efektivního řešení správních otázek,
      17. objektivnost,
      18. schopnost „vytrvat“,
      19. ochota pracovat dlouho přesčas,
      20. ambicióznost,
      21. soustředěnost na jeden cíl,
      22. schopnost srozumitelného písemného projevu,
      23. zvědavost,
      24. nadání pro práci s čísly,
      25. schopnost abstraktního myšlení.

## Slide 14
Vedoucí projektového týmu by neměl být pouze manažerem - měl by být opravdovým lídrem, kterého členové týmu budou následovat a budou mu důvěřovat.
Opravdový leader pracuje v první řadě se svou osobností – autentickým vedením pracovníků je motivuje k dosahování stanovených cílů.
      Lídři se vyznačují těmito vlastnostmi:
        zvyšují sebevědomí druhých,
        ukazují směr,
        vytvářejí výsledky,
        ukazují ostatním, jak dosáhnout určitého cíle,
        dosahují pokroku, který přináší prospěch nejen jim samým, ale i ostatním.
      Lidé v průměru pracují jenom na 60 % svých schopností a možností. Jedním ze způsobů, jak tuto bilanci vylepšit, je efektivně motivovat.
      Motivace člověka ve zcela konkrétním okamžiku je směsicí tří významných vlivů, a to jeho: dlouhodobého vnitřního rozpoložení, vnějších podmínek a okamžitého vnitřního naladění.
Projektový tým

## Slide 15
5 klíčových kroků k autentickému leadershipu
      Poznejte sami sebe – nebojte se zastavit, zkoumat vaše niterní pocity a touhy. Poslouchejte hlas vašeho niterního lídra.
      Mějte vizi a buďte zaujati – přemýšlejte o tom, co chcete. Stanovte si cíle. Cíle, kterým budete věřit a jež pro vás budou motivující. Myslete na to, aby cíle byly SMART.
      Riskujte – vydáváte se do neprozkoumaných oblastí, buďte odvážní!
      Efektivně komunikujte – říkejte to, co si myslíte, říkejte to jasně, aby i ostatní věděli, co máte na mysli.
      Kontrolujte pokrok a výsledky – pravidelně vyhodnocujte, zda jsou vaše cíle SMART a jestli se vám daří je dosahovat. Soustřeďte se na svůj dobrý pocit a uspokojení, ale zároveň ověřujte, že je vaše jednání efektivní.
Projektový tým

## Slide 16
Styly řízení
Při volbě stylu řízení a vedení projektového týmu se velice zjednodušeně můžeme pohybovat na kontinuu od liberálního vedení po direktivní vedení.
Extrémní formou, resp. koncem kontinua je chaotické vedení (resp. „nevedení) týmu a na druhém konci diktátorské vedení týmu.
      Dvoudimenzionální model stylu řízení týmů, v němž první dimenzí je orientace na procesy nebo na výsledky. Druhou dimenzí je orientace na členy týmu nebo na sebe. Definuje 4 druhy řízení:
      Direktivní řízení (orientace na výsledky a na vedoucího týmu) – hlavními kritérii úspěchu jsou plnění úkolů a respekt vůči vedoucímu. Rozhoduje vedoucí týmu.
      Formální řízení (orientace na procesy a na vedoucího týmu) – jedná se o řízen „na efekt“, důležitý je formální pořádek, nikoliv skutečná výkonnost týmu.
      Liberální řízení (orientace na procesy a na členy týmu) – charakterizuje ho volný styl řízení, vysoká míra delegování povinností vedoucího na členy týmu. Dosahuje malé efektivnosti a dosahování cílů je slabé.
      Týmové řízení (orientace na výsledky a na členy týmu) – charakterizuje ho vysoký zájem vedoucího pracovníka o členy týmu, jejich motivy a vztahy v projektovém týmu. Dosahování cílů však zůstává hlavní orientací. Vedoucí týmu pomocí vhodné stimulace a motivace (k čemu potřebuje znát motivační založení členů týmu) podporuje své spolupracovníky k jejich rozvoji a realizaci a tím tým jako celek.
Projektový tým

## Slide 17
      Pracovní skupina
      Malá sociální skupina. Tvoří ji skupina lidí jednoho pracoviště, spjatých společnou činností, vnitřní strukturou sociálních rolí a jednotným vedením.
      Vnitřně strukturovaný sociální útvar, v němž každý spolupracovník zaujímá určitou pracovní pozici (odvíjí se od souhrnu práv a povinností, které mu skupina – firma určila).
      Základní znaky:
      Společné cíle, které oddělují skupinu od okolí.
      Společnou činnost – směřuje k realizaci.
      Vnitřní struktura pracovních pozic a rolí.
      Vzájemné osobní kontakty mezi spolupracovníky.
      Relativně trvalé sociální vztahy.
      Společné pracoviště.
      Vědomí příslušnosti ke skupině.
Pracovní skupiny a týmy

## Slide 18
Formální a neformální skupiny
Pracovní skupiny a týmy

## Slide 19
Soudržnost skupiny a její výkon – vybrané faktory
Pracovní skupiny a týmy
      Členství
      Velikost skupiny
      Kompatibilita členů
      Výdrž
      Organizační
      Management a vedení
      Personální politika
      Úspěch
      Vnější nebezpečí
      Pracovní prostředí
      Povaha úkolu
      Fyzické vlastnosti
      Komunikace
      Technologie
      Rozvoj skupiny a její zralost
      Formování
      Diskuse
      Normování
      Výkon

## Slide 20
Styl řízení skupiny – co jej ovlivňuje:
Pracovní skupiny a týmy
      Velikost skupiny (3 nebo 30).
      Soudržnost skupiny – identifikace členů se skupinou.
      Flexibilita skupiny – ovlivnitelnost společně sdílených postojů.
      Uzavřenost/otevřenost skupiny – ochota přijímat nové členy.
      Stabilita skupiny – stálost/proměnlivost spolupracovníků.
      Přitažlivost skupiny – atraktivnost a autorita společenského postavení skupiny.
      Participace ve skupině – podílení se na rozhodování o cílech a činnostech pracovní skupiny.
      Autonomie ve skupině – míra volnosti, která je poskytnuta členům v jejich jednání.

## Slide 21
Pracovní pozice a role ve skupině
Pracovní skupiny a týmy

## Slide 22
Pracovní pozice a role ve skupině
Pracovní skupiny a týmy
      Pracovní role je určitou objektivizovanou normou, standardem, který je spojován s konkrétní pracovní pozicí (nikoliv s pracovníkem), a také má výrazně subjektivní obsah – její zvládnutí je vždy individuálně odlišné.
      Význam hrají:
      Vlastní představy o pracovní roli (vlastní pojetí vykonávané práce, hranice co je chybné a správné, vhodné a nevhodné…).
      Představy a očekávání spolupracovníků.
      Představy a očekávání řídících pracovníků.
      Představy a očekávání vnějšího okolí, veřejnosti a zákazníků.
      Skutečné zvládnutí role (rozpor v chápání role).

## Slide 23
Vytvořit podmínky pro vzájemnou konkurenci (soupeření) – ze strany řídícího pracovníka – je snadné – např. za pomoci stanovených pravidel odměňování.
Pracovní skupiny a týmy
      Hrozí nebezpečí – může vést v jednotlivém případě k mimořádnému pracovnímu výkonu, avšak na úkor ostatních spolupracovníků či na úkor cílů firmy.
      Složitější je vytvořit – zásady vzájemné spolupráce – jejich dodržováním vytvořit tradici.
      Vytvořit tendence ke spolupráci.

## Slide 24
Nejdůležitější podmínky pro vytváření spolupráce
Pracovní skupiny a týmy
      Znalost pracovních cílů a úkolů ze strany pracovníků a identifikace s nimi.
      Dobré technické podmínky práce (stejná úroveň pro všechny spolupracovníky).
      Dostatečná míra samostatnosti při práci.
      Vzájemná shoda spolupracovníků – v postupech práce.
      Vyřazení konfliktních – popř. jinak problémových pracovníků.
      Existence forem komunikace – přispívají (nebrání) vzájemnému porozumění.
      Ochota ke vzájemné pomoci.
      Formování vyvážené pracovní skupiny řídícím pracovníkem (demografické, kvalifikační, osobnostní znaky…)
      Péče řídícího pracovníka o rozvoj pracovní skupiny v budoucnosti.

## Slide 25
Specifickým druhem pracovní skupiny je pracovní tým.
V praxi se často tyto pojmy zaměňují, existují odlišnosti.
Pracovní skupiny a týmy
      Tým – vnitřně formálně nestrukturovanou malou skupinu lidí, kteří v jejím rámci podávají po stanovenou dobu společný výkon.
      Vážit výběr pracovníků pro tým – nejde jen o odbornost, zkušenosti, ale také i o osobnostní potenciál každého člena týmu.
      Mezi podstatné odlišující znaky od skupiny patří:
      Neexistence vnitřní formální organizační struktury týmu (jedinou formálností je jmenování vedoucího týmu). V týmu absentují popisy pracovního místa, individuální pravomoci a odpovědnost, kooperační a horizontální vztahy.
      Podávání společného výkonu a společná odpovědnost za jeho výsledky – společné hledání řešení, společné rozhodování – tedy i společná odpovědnost.
      Časové omezení existence týmu – vytvořen k vyřešení jednotlivého problému. Sehrané a úspěšné týmy – jsou mimořádnou hodnotou každé firmy.

## Slide 26
Spolupodílí se na tvorbě postupu, harmonogramu a dalších plánovacích aktivitách svého projektu.
V týmech může nastat “synergický efekt“, tedy že jednotliví členové se navzájem doplňují svými vlastnostmi a typem chování.
Členové projektového týmu
      Člen projektového týmu se zodpovídá vedoucímu svého projektu. Člen projektového týmu a jeho úkoly:
        spolupodílí se na tvorbě postupu, harmonogramu a dalších plánovacích aktivitách svého projektu,
        plní přiřazené úkoly ve stanovených termínech a kvalitě,
        provádí nenaplánované či mimořádné činnosti,
        zodpovídá se vedoucímu svého projektu.
      Týmovým hráčem je např. pracovník, který je kreativní, má nápady a umí o nich přesvědčit ostatní.
      Na druhou stranu nemusí zcela detailně znát postupy a procesy projektu a bude ho doplňovat pracovník, který je dobrým realizátorem, zná algoritmy, detaily procedur, je spolehlivý, konzervativní v návycích. Každý člověk má předpoklady pro různé týmové role.

## Slide 27
Při vytváření projektového týmu se mohou vyskytnout určité bariéry:
Členové projektového týmu
      nedostatečná podpora projektu ze strany nejvyšších projektových autorit, sponzora projektu či vrcholového managementu,
      neochota v delegování autority (nejlépe si vše udělám sám),
      příliš direktivní řízení s nedostatkem diskuse (převaha individualismu),
      vysoká míra demokracie v řízení,
      nesprávné manažerské taktiky,
      nevhodně stanovené priority,
      mezilidské konflikty,
      nedostatek trpělivosti, tolerance,
      nedostatek pracovních sil atd.

## Slide 28
V pracovním týmu – zastoupeni reprezentanty co nejširšího spektra profesní, funkční, demografické i osobnostní struktury.
Přihlížet k vzájemným sympatiím či antipatiím potenciálních spolupracovníků – osobní přání s kým by spolupracovat chtěli a koho vylučují.
Týmová práce
      Průběh a výsledky týmové práce jsou ovlivněny – objektivními a subjektivními skutečnostmi:
      1. Objektivní
      velikost týmu – obecně velmi těžko stanovit – vyplývá ze spousty charakteristik, pohybuje se v rozmezí 5 až 9 osob. Menší počet – vznik soupeřících dryád – proti jednotlivcům a vyšší počet – omezení vzájemné komunikace, vznik koalic – snižování pracovního výkonu z hlediska času i kvality.
        Např. číslo ±7 označuje oblast mezního efektu / užitku pro produktivitu nějakého týmu. Skupiny s méně než pěti členy mají zřetelně menší potenciál k tomu, aby podávaly špičkové výkony díky působení synergického faktoru. Týmy s více než jedenácti členy se buď zvrhávají v přednáškové akce, nebo se rozpadají do podskupin. Informační výměna a dynamika celkového dění přestává být přehledná. Odpovídajícím způsobem rapidně klesá produktivita.“
      profesní a kvalifikační struktura, čas, charakter pracovního úkolu, cíle.
      2. Subjektivní - různí členové týmu definují, sledují, hodnotí a řeší stejný problém prostřednictvím rozdílného subjektivního filtru jejich osobnosti.

## Slide 29
Úspěšná týmová práce – její projevy:
Týmová práce
      Všichni členové týmu znají hlavní společný cíl – spolupodíleli se na něm nebo byl určen. Hledají cesty k jeho dosažení
      Vzniká synergie – členové týmu se vzájemně povzbuzují a podporují.
      Tendence k využití odbornosti a sociální způsobilosti členů – vnímání dění uvnitř i vně týmu.
      Rychle a neformálně a spontánně se vytvářejí vzájemné vztahy – silné stránky i nedostatky členů týmu. Vztahy jsou pevné, schopné zátěže.
      Postupně a relativně rychle vzniká jednoznačná funkční dělba a organizace práce – úkoly jsou definovány a respektovány členy týmu – vazba na činnosti celého týmu. Využití informačního a komunikačního systému.
      Existuje „specifický systém odměn a postihů“ – mající sociální (nemateriální charakter) – uznání, podpora, posílení pozice, nevšímavost, odmítnutí, otevřenost, kritiku, vyloučení.
      Týmové sebehodnocení a sebedůvěra (hrdost) – rivalita k jiným týmům nebo skupinám.

## Slide 30
Výhody týmové práce
Týmová práce
      Týmy bývají tvořivější než jednotlivci a klasické pracovní skupiny.
      Snadněji se rozpoznávají a odstiňují chyby.
      Účast na tvorbě rozhodnutí vede jednotlivce k identifikaci s ním a motivuje ho k jeho realizaci.
      Zvyšuje se ochota k riziku (neobvyklá řešení).
      Tlak skupiny vyžaduje schopnost prosadit se a současně vytváří dostatečný prostor pro sebeprosazení jednotlivců.
      Usnadňuje koordinaci a celkovou organizaci práce.
      Vytváří stimulující podmínky pro rozvoj všech členů týmu.
      Usnadňuje nepopulární rozhodnutí.

## Slide 31
Nevýhody týmové práce
Týmová práce
      Iluze úspěšnosti, možnosti vysokého rizika a společné nezranitelnosti, které mohou vést k nereálnému optimismu – dosahování cílů a volby metod.
      Skupinový tlak proti argumentům, které zpochybňují společnou iluzi, společná snaha vyhnout se kritice zvenčí.
      Stereotypní pohled na vnější okolí (na ostatní pracovníky, jiné týmy…).
      Autocenzura vlastních názorů a postojů, pokud se liší od týmového konsensu.
      Přeceňování jednoty vlastního týmu (např. v názorech, vzájemné podpoře…).

## Slide 32
Příklady nástrojů zvyšování aktivity týmu
Týmová práce
      Rotace – pravidelná změna pracovních činností v rámci týmu – rotační plán zaměstnanci jsou schopni převzít operace kolegů.
      Zákaznický přístup
      Týmová tabule – slouží k informacím o činnosti týmu – struktura, způsob práce, poznatky, výsledky a problémy.
      Týmový rozhovor – pracovní porada týmu – např. minimálně dvakrát měsíčně 30 minut. Řešená témata – mezilidské vztahy, kvalita, organizace, pořádek a čistota, optimalizace – zlepšování výrobních postupů a pracovního prostředí – odstraňovat např. druhy plýtvání: pohyb (mrtvé časy operací), neefektivnost (ve využití lidí nebo zařízení, repase, náklady), zásoby (nadvýroba, rozpracovanost), čekání (prostoje).

## Slide 33
Příklady nástrojů zvyšování aktivity týmu
Týmová práce
      Cílová dohoda (týmové odměňování) – dohoda mezi společností – zastupuje supervizor a týmem (zastupuje koordinátor na určité období – dohoda je podkladem pro vyplácení cílové (týmové) prémie – stejná hodnota pro každého člena týmu.
        Objektivně měřitelné cíle – kvality, produktivity práce, objem výroby.
        Subjektivně měřené cíle – bezpečnost práce, kvalifikace, rotace, pořádek a čistota, plán dovolených/volna, počet týmových rozhovorů, hodnocení týmového procesu.

## Slide 34
Příklady nástrojů zvyšování aktivity týmu
Týmová práce
      Odměňování týmové práce - častý problém manažerů – pochybnosti o správné volbě forem odměňování členů týmu.
        Osvědčuje se stanovit jednotný základní plat (tarif – závisí na vykonávané práci v týmu a kvalifikaci) a nadtarifní složky vázat na dosažení věcných cílů (popř. na dobu jejich realizace) – vedoucí má pravomoc rozhodovat o rozdělení těchto finančních prostředků a jeho plat může být násobkem (např. koeficientem) konečného průběrného platu všech členů týmu.

## Slide 35
Příklady nástrojů zvyšování aktivity týmu
Týmová práce
      Podniková soutěž týmů – cílem je motivovat členy týmu k aktivní spolupráci při plnění úkolů, zvyšování kvality a produktivity práce, snižování výrobních nákladů, k podávání zlepšovacích a optimalizačních návrhů.
        Např. jsou stanovy určitá kritéria – kvalitativní závady zaviněné týmem, vlastní náklady zmetků, přítomnost členů na pracovišti, pracovní úraz zaviněný členem týmu, aktivita týmů (podané návrhy), produktivita týmu, organizace pracoviště.
      Platové podmínky a zaměstnanecké výhody- např. dle tarifní mzdy + výkonová složka (osobní ohodnocení) – může být stanoveno průměrem z tarifní mzdy.
        Výhody – bezúročné půjčky, rehabilitační, rekondiční a rekreační pobyty, pracovní výročí, příspěvek na narození dítěte, sociální výpomoc atd.

## Slide 36
Pozice a role nebývají předem formálně v týmu definovány – spontánně a neformálně se vytváří struktura sociálních vztahů.
Pozice a role v pracovním týmu
      Týmová práce bude efektivní pokud budou zajištěny funkce týmu:
      1. Funkce orientovaná na dosažení cíle – definice cíle, stanovení metod, převzetí iniciativy, vyhledávat a poskytovat informace, přijímat a vyjasňovat názory a hodnocení, rozvíjet příspěvky druhých, shrnovat, koordinovat atd. – konkrétní individuální role mohou být:
        Iniciativa a aktivita – navrhovat řešení, přinášet alternativní myšlenky, hledat nová vymezení problému, nové metody zvládání problému, nově organizovat materiály…
        Hledání informací – objasňovat návrhy, žádat doplňující informace, zjišťovat reakce okolí, zabezpečovat zpětnou vazbu, získávat informace o konkurenci od konkurence…
        Poskytování informací – spojovat vlastní dosavadní znalosti a zkušenosti s problémem týmu, poskytovat analogii, uvádět příklady úspěšných a neúspěšných řešení.
        Ptát se na názor – navrhované postupy, myšlenky.

## Slide 37
Pozice a role v pracovním týmu
      (…pokračování) konkrétní individuální role mohou být:
        Sdělit názor – vyjadřovat mínění – na více návrhů, zaujmout postoj a sdělovat hodnocení.
        Rozpracování problému – objasňovat, dávat příklady, navrhovat a rozvíjet možná řešení, včetně důsledků. Uvádět širší souvislosti.
        Koordinovat – vztahy mezi různými myšlenkami a návrhy, pokoušet se jednotlivé návrhy propojovat – časová posloupnost řešení, organizace činnosti v týmu.
        Shrnovat – vše propojovat a sjednocovat – jasně a jednoduše shrnovat prodiskutované návrhy - připomínat již přijaté závěry a řešení.

## Slide 38
Pozice a role v pracovním týmu
        2. Funkce analytická a kontrolní – hodnotit příspěvky a kriticky je srovnávat s aktuální situací a se stanoveným cílem, prověřovat přiměřenost postupu, zjišťovat zpětnou vazbu. Konkrétní individuální role jsou:
        Pochybovat – prověřovat jednotlivá tvrzení atd.
        Vymezovat pravidla – formulovat zásady vzájemné komunikace, způsoby průběhu činností a jejich výsledků, přidělovat role, určovat časový režim. Stanovená pravidla evidovat a uvádět do režimu práce týmu.
        Kontrolovat - přepočítávat dílčí etapy, porovnávat průběh činnosti s žádoucím cílovým stavem. Provádět obsahovou i formální kontrolu a v případě chyby – napravit.

## Slide 39
Pozice a role v pracovním týmu
        3. Funkce udržující tým – vyjadřovat pocity, povzbuzovat, posilovat, nikoho nepřehlížet, naslouchat a chtít rozumět, být zprostředkovatelem při konfliktech, uvolňovat napětí, vlastní zájem podřídit celku, mít ohled na potřeby menšiny, vymezovat pravidla komunikace. Konkrétní individuální role jsou:
        Posilovat – být přátelský, otevřený, sdílný, připravený druhým odpovídat, chválit je a jejich myšlenky, souhlasit s nimi a přijímat jejich návrhy. Posilovat vědomí „my – náš tým“, zdůrazňovat přednosti a úspěchy týmu ve srovnání s konkurencí nebo ostatními týmy.
        Hájit hranice – věnovat pozornost členům, zastávat se jich při nespravedlivém útoku.
        Vyjadřovat vlastní i skupinové pocity – dojmy z práce, popisovat reakce členů týmu, vyjadřovat příznivá očekávání i obavy, charakterizovat týmovou atmosféru. Názory a hodnocení vnějšího okolí.
        Diagnostikovat – vyhledávat a pojmenovávat zdroje potíží, úspěchy, neúspěchy, překážky dalšího postupu.
        Zkoušet ohlas – společné mínění, míru souhlasu, iniciovat a realizovat diplomatické kroky.
        Zprostředkovávat – kompromisní řešení, harmonizovat stanoviska
        Zmenšovat napětí – uklidňovat, uplatňovat vtip a humor.

## Slide 40
V závislosti na vyspělosti týmu – dochází k přirozenému převzetí a spontánní identifikaci daných funkcí (tak, aby nejlépe odpovídaly jeho odborné a sociální kompetenci).
Pokud nenastane – nutnost přidělení jednotlivých rolí vedoucím pracovníkem.
Pozice a role v pracovním týmu
      Existují i způsoby jednání, které mohou bránit ve vytvoření žádoucí týmové atmosféry, či činnost týmy paralyzovat – nejčastěji připadají v úvahu tyto způsoby jednání:
      Agresivní chování – pracovat na své vlastní pozici stálou kritikou ostatních. Vykazovat nepřátelské projevy vůči skupině (členům). Snižovat čest nebo pozici ostatních. Snaha trvale zaujímat dominantní postavení.
      Blokování/obstrukce - znemožňovat postup týmu uhýbáním na okrajové problémy. Trvale a zdlouhavě nabízet zkušenosti, které s řešením problému nemají nic společného. Tvrdošíjně argumentovat stále k jednomu bodu, odmítat myšlenky druhých bez úvahy a k diskuse. Záměrně utajovat, zkreslovat nebo neúplně interpretovat získané informace.

## Slide 41
Nutnost mít osobnostně vyzrálé spolupracovníky – správný výběr (nedostatečné sebepoznání, nepřiměřené sebehodnocení, přeceňování, pocit méněcennosti – pak pasivita vedoucího týmu = neúspěch týmové práce).
Pozice a role v pracovním týmu
      Osobní představování – trvale vysvětlovat osobní motivy jednání, obtěžovat osobními (důvěrnými) problémy. Sdělovat životní prožitky, vyprávět rodinné problémy atd. Trvale připomínat osobní kontakty se známými a vlivnými osobnostmi a svou intelektovou, vědomostní nebo zkušenostní převahu.
      Rivalizace – dohadovat se s ostatními o autorství nejatraktivnějších nebo nejproduktivnějších nápadů, stále hodně mluvit, strhávat na sebe vedoucí roli. Vytvářet a udržovat atmosféru soutěžení až soupeření.
      Vyhledávat sympatii – nutit ostatní členy týmu k sympatizování s vlastními problémy a neštěstím. Snižovat hodnotu vlastních myšlenek s cílem získat podporu ostatních.
      Klaunerie – šprýmovat, dělat vtipy, napodobovat – práci týmu neustále přerušovat a zdržovat.
      Přitahování pozornosti – upoutávat na sebe pozornost hlasitým a nadbytečným hovorem, extrémními nápady, postoji, nápady…
      Stažení se - pasivní chování, omezené pouze na nezbytné povinnosti, denní snění, dělání nesmyslů, šeptání, utíkání od tématu.

## Slide 42
Cíle týmové práce
Pozice a role v pracovním týmu
      Snížení fluktuace.
      Motivování a zodpovědní zaměstnanci (duch týmu).
      Co nejrychlejší řešení problémů a optimalizace pracovních postupů přímo na pracovišti.
      Efektivní spolupráce v týmu, mezi týmy navzájem a mezi týmy a managementem.
      Autonomní týmy (sebeorganizace).
      Snížené zátěže středního managementu.
      Vyšší produktivita a kvalita.

## Slide 43
Organizace – zjednodušené schéma organizace dle PRINCE2

## Slide 44
Pro stabilizaci týmu, efektivní týmovou práci i seberealizaci jeho členů je nezbytné – vytvořit funkční síť neformálních sociálních pracovních vztahů a rozdílných sociálních rolí - vyžaduje dobrou manažerskou práci, ale i určitý čas.
Dynamika rozvoje pracovního týmu

## Slide 45
Etapy rozvoje pracovního týmu: 1. orientace, 2. konfrontace, 3. utváření pravidel, 4. výkonnost, 5. udržení
Dynamika rozvoje pracovního týmu
      Orientace
      Počáteční etapy – setkání členů týmu, definovat své vlastní postavení v týmu. Tým se pak začne projevovat – kontakty a výměny názorů častější – vzniká pocit „přátelské kolegiality“, výsledky práce – skromné, členové týmu se zaměřují na poznávání a vytváření pracovních vztahů.
      Konfrontace
      Postupná krystalizace obsazení rolí – se téměř neobejde bez konfliktu a zklamání – podrážděná pracovní atmosféra. Určí se a uzná vedoucí, kdo bude vykonávat kontrolní funkci a postupy proti jednotlivcům, kteří nechtějí respektovat pravidla týmové práce. Etapa není příjemná – formulují se sociálně psychologická hlediska, pracovní cíle, postupy, individuální a společná odpovědnost.
      Utváření pravidel
      Vyžaduje značný časový úsek, vnese v život zásady a pravidla, která vznikla a ovlivní dosažení stanovených cílů týmu. Rozdělení a přidělení rolí, pravidla spolupráce a kontroly – rozvíjejí týmovou práci, společné postupy a řešení. Zvyšuje se kvalita i kvantita pracovního výkonu.

## Slide 46
Etapy rozvoje pracovního týmu:
1. orientace, 2. konfrontace, 3. utváření pravidel, 4. výkonnost, 5. udržení.
Dynamika rozvoje pracovního týmu
      Výkonnost
      Znakem této etapy je přirozenost ve vzájemném jednání, převládá vzájemné uznání a ocenění, jistota spolupráce a případné pomoci. Role členů jsou pevně určeny a každý přispívá svým způsobem k týmovému výkonu.
      Udržení
      Po dosažení konečných pracovních cílů se členové týmů zpravidla vracejí do svých původních pracovních úseků. Je pravděpodobné, že se členové opětně shledají na další spolupráci – posilovat rysy týmové práce.

## Slide 47
Determinanty efektivní týmové práce

## Slide 48
Sebeidentifikace týmu
Determinanty efektivní týmové práce
Kdo jsme?
Kde jsme ?
Kam jdeme?
Kudy a jak se tam chceme dostat?
Co se od nás očekává?
Jakou podporu máme?
Nakolik jsme efektivní?
Jaké uznání jsme získali / chceme získat?

## Slide 49
Členové týmu se musí dívat:
Determinanty efektivní týmové práce
Dozadu, aby měli přehled, jak projekt pokročil od poslední rekapitulace.
Dopředu, aby mohli předvídat problémy a předcházet jim. Toto je nejdůležitější směr, kterým je třeba se dívat. Jedním z důvodů, proč se to často zanedbává, je to, že se projektové týmy nechávají fascinovat úhlednými tabulkami a grafy historických dat, které pro ně produkují jejich dozadu hledící monitorovací systémy.
Vzhůru - řízení projektu není jen otázkou chladného shromažďování dat a manipulace s nimi. Musíte se stále starat, aby lidé byli spokojení, a také je motivovat. Nejdůležitější osobou na vašem seznamu spokojených je vždy spokojený klient.
Ven - projektovým týmům se může stát, že začnou být příliš do sebe zahleděné, zejména když členové týmu dělají většinu veškeré práce, což je třeba v případě návrhu konstrukce nového výrobku. Je nutné udržovat informovanost a motivaci všech lidí zapojených do projektu, kteří nejsou členy týmu.

## Slide 50
Členové týmu se musí dívat:
Determinanty efektivní týmové práce
Směrem do týmu - věnovali jste jistou péči tomu, abyste vytvořili tým, který dobře spolupracuje. Vybrali jste do něho ty správné lidi. Prodiskutovali jste a dohodli si základní pravidla. A teď stojí za to věnovat nějaký čas údržbě týmu a ujistit se, že tým stále funguje, jak má.
Do sebe - jednou za čas by se všichni členové týmu, a zvlášť jeho vedoucí, měli zeptat sami sebe, jak jim to jde. Znáte své vlastní silné stránky a identifikovali jste konkrétní přínos, kterým byste měli týmu přispět. Stejně jako rekapitulujete pokroky dosažené týmem, měli byste se zamyslet i nad svými vlastními.

## Slide 51
Pomůckou při sestavování pracovních týmů může být Belbinova typologie týmových rolí.
Představuje předhled různých typů chování – 9 týmových rolí.
Týmové role
Týmová role | Osobnostní rysy | Přednosti | Přípustné slabosti
Myslitel (inovátor) | Individualista, vážný, nekonvenční | Tvůrčí myšlení, intelekt, imaginace, znalosti | Hlava v oblacích, tendence podceňovat praktické detaily
Vyhledavač (všudybyl) | Extrovert, aktivní a zvědavý, komunikativní | Schopnost seznamovat se s lidmi a orientovat se v nových situacích, dovednost nacházet nové možnosti a příležitosti | Tendence k povrchnosti a rychlé ztrátě počátečního zájmu a zaujetí pro věc
Kontrolor – vyhodnocovač (analytik) | Věcný, neemocinální, opatrný | Bystrý úsudek, rezervovanost, důslednost | Schází mu inspirace a schopnost motivovat lidi

## Slide 52
Pomůckou při sestavování pracovních týmů může být Belbinova typologie týmových rolí.
Představuje předhled různých typů chování – 9 týmových rolí.
Týmové role

## Slide 53
Hledisko osobních typů:
  Osobní typy jsou POZITIVNÍ a NEGATIVNÍ.
  Výběr pracovníků do týmu by měl být proveden tak, aby převažovaly positivní typy.
Týmové role

## Slide 54
Cíle, které si jednotlivec stanoví jsou primárně sebestředné - egocentrické - pro maximální zhodnocení a naplnění svého vlastního života.
Energetizace týmu
Cílem firemní kultury je nasměrovat jednotlivce pro zájmy etnika = firmy, dosáhnout jeho etnocentrické orientace.
V případě, že jednotlivec pozná, pocítí a bude považovat za dlouhodobě přínosné, že naplnění jeho potřeb a cílů je v souladu s cíli skupiny nebo firmy, bude ochoten orientovat svou životní energii tímto směrem - etnocentricky.
Stavy energetizace jsou manažerskou klasifikací chování jednotlivce v různých pracovních situacích.
Manažer volí nástroje firemní kultury, aby dosáhl pro firmu žádoucích stavů energetizace.

## Slide 55
Stavy energetizace jednotlivce jsou následující:
Energetizace týmu
Spolupodnikatel - v turbulenci podnikatelského prostředí nachází výzvy a příležitosti pro dlouhodobý úspěch firmy - Heslo: „Neznám problémy, jen nové výzvy!“
Zlepšovatel - zdokonaluje stávající procesy a vztahy ve firmě - Heslo: „Vše lze zlepšit!“
Plnič - plní svědomitě firemní příkazy a zákazy, aby vytvořil produkt pro zákazníka - Heslo: „Jen do výše svého platu!“
Poloplnič - zájmem je vydělat peníze bez poskytnutí odpovídající práce - Heslo: „Nedělat, vydělat!“
Egocentrik - působí proti zájmům firmy, „krade“ firemní prostředky a zdroje - Heslo: „Kdo nekrade, okrádá rodinu!“

## Slide 56
Stavy energetizace a stability
Energetizace týmu

## Slide 57
Tým vítězů
  Má skvělé vůdce.
  Je tvořen správnými lidmi.
  Hraje, aby vyhrál.
  Snaží se pomoci k úspěchu členům týmu.
  Stále se snaží zlepšovat.
Závěr

## Slide 58
………….
………….
………….
Diskuse 

## Slide 59: Děkuji za pozornost
a přeji Vám úspěšný den 
Ing. Pavel Adámek, Ph.D.
adamek@opf.slu.cz
Katedra podnikové ekonomiky a managementu